PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 88/2017/PMJ

EDITAL CC Nº 06/2017/PMJ

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA torna público que fará realizar licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo menor preço GLOBAL, pelo regime de empreitada por preço GLOBAL, a fim de selecionar proposta objetivando a contratação de Empresa para a conclusão das obras de Construção do Edifício do Centro de Inovação, no Município de Joaçaba, SC, a ser regida pela Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores, pela Lei Complementar Federal nº 123/2006, e demais normas legais federais e estaduais pertinentes, além das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS

Data/Horário: Dia 15 de dezembro de 2017, até às 14h30min.

ABERTURA DA SESSÃO

Data/Horário: Dia 15 de dezembro de 2017, às 15 horas.

Os documentos (ANEXOS) e QUADRO Nº 01 relacionados a seguir fazem parte integrante desta Concorrência:

| QUADRO N.º 01 | Quadro Resumo |
| --- | --- |
| ANEXO N.º 01 | Orçamento do Município |
| ANEXO N.º 02 | Projetos |
| ANEXO N.º 03 | Memorial Descritivo |
| ANEXO N.º 04 | Cronograma Físico e Financeiro do Município |
| ANEXO N.º 05 | Cronograma de Desembolsos (Previstos) do Município |
| ANEXO N.º 06 | Modelo de comprovação de que a Proponente recebeu o presente Edital e todos os seus Anexos |
| ANEXO N.º 07 | Relação Pessoal Técnico Mínimo exigido |
| ANEXO N.º 08 | Curriculum Vitae |
| ANEXO N.º 09 | Modelo de Declaração Comprobatória de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123/2006) |
| ANEXO N.º 10 | Modelo de Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal |
| ANEXO N.º 11 | Modelo da Carta de Apresentação da Proposta |
| ANEXO N.º 12 | Modelo de Atestado de Visita Técnica |
| ANEXO N.º 13 | Modelo de Declaração de Não Participação na Visita Técnica |
| ANEXO N.º 14 | Modelo de Planilha de Orçamento (Preços) da Proponente |
| ANEXO N.º 15 | Modelo de Cronograma Físico |
| ANEXO N.º 16 | Modelo de Cronograma Financeiro |
| ANEXO N.º 17 | Modelo de Recibo de Documentos |
| ANEXO N.º 18 | Modelo de Composição de Custos |
| ANEXO N.º 19 | Modelo Planilha de Comparativo de Custos |
| ANEXO N.º 20 | Modelo de Quadro de Composição da Taxa de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) |
| ANEXO N.º 21 | Modelo de Declaração de Atendimento ao Plano Diretor do Município, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária |
| ANEXO N.º 22 | Modelo de Declaração de atendimento aos dispositivos da Lei Federal nº 10.098/00 e Decreto nº 5.296/04 |
| ANEXO N.º 23 | Declaração de Entrega do Plano de Garantia do Controle de Qualidade |
| ANEXO N.º 24 | Declaração de Reapresentação do Plano de Trabalho |
| ANEXO N.º 25 | Temas Mínimos a serem abordados no Plano de Trabalho |
| ANEXO N.º 26 | Declaração de Responsabilidade Ambiental |
| ANEXO N.º 27 | Modelo Placa de Publicidade da Obra ou Serviço |
| ANEXO N.º 28 | Minuta do Contrato |

- OBJETO DA LICITAÇÃO

## O objeto da licitação é a “CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DO CENTRO DE INOVAÇÃO”, conforme relacionado no QUADRO Nº 01 (anexo a este Edital), cujos quantitativos, orçamento, projetos, cronogramas e demais elementos técnicos estão indicados nos ANEXOS números 01, 02, 03 e 04.

## ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS

  - Os Documentos de Habilitação e as Propostas de Preços deverão ser entregues no Protocolo do Município de Joaçaba, SC, no prédio sede da Prefeitura, na Avenida XV de Novembro, 378, centro, CEP 89.600-000, até às 14h30min do dia 15 de dezembro de 2017.

  - Não serão aceitas nem recebidas, em hipótese alguma, Documentação de Habilitação e Proposta de Preços após a data e hora aprazadas para esta licitação, ainda que tenham sido despachadas, endereçadas e/ou enviadas por qualquer meio em data anterior à constante no subitem 2.1.

## ABERTURA DA SESSÃO

  - A abertura da sessão será na sala de reuniões do Gabinete do Prefeito, no prédio sede da Prefeitura, na Avenida XV de Novembro, 378, centro, Joaçaba, SC, no dia 15 de dezembro de 2017, às 15 horas.

## FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DOS DOCUMENTOS

  - Os Documentos de Habilitação (Envelope nº 1) e a Proposta de Preços (Envelope nº 2) deverão ser apresentados em envelopes fechados (preferencialmente opacos, de forma a não permitir a violação de seu conteúdo), rubricados no fecho, identificados da seguinte forma:

| ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO MUNICÍPIO DE JOAÇABA Concorrência nº ___/2017/PMJ Razão Social da Licitante: CNPJ: Fone/fax/e-mail: | ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS MUNICÍPIO DE JOAÇABA Concorrência nº ___/2017/PMJ Razão Social da Licitante: CNPJ: Fone/fax/e-mail: |
| --- | --- |

    - O Recibo de Documentos (ANEXO Nº 16) deverá ser preenchido em 02 (duas) vias e entregue no Protocolo da Prefeitura de Joaçaba, na Avenida XV de Novembro, 378, centro, Joaçaba, SC, CEP 89600-000, juntamente com os envelopes.

  - Todos os documentos deverão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou ainda, cópia simples a ser autenticada por servidor do Município de Joaçaba, SC, mediante conferência com o original.

    - As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis.

    - Não serão aceitos documentos fotocopiados em papel termo sensível (fac-símile).

    - Os documentos deverão ser apresentados em linguagem clara, sem rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas e observar as regras da língua portuguesa e toda documentação será compreendida e interpretada de acordo com o referido idioma.

    - O prazo de validade das Certidões que omitirem sua validade será de 90 (noventa) dias da data de sua emissão.

    - No caso de Certidões expedidas via internet que tiverem suas validades condicionadas à verificação via internet, a situação habilitatória da empresa ficará vinculada a esta consulta ou a diligência pela Comissão de Licitação junto à instituição responsável pela emissão de tal documentação.

    - Para efeito de padronização, os modelos constantes nos Anexos deste Edital deverão, preferencialmente, ser obedecidos.

# CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

## A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

## Pode participar desta licitação qualquer pessoa jurídica legalmente estabelecida no País e que atenda às exigências deste Edital e seus Anexos.

  - Será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio (no máximo 03 [três] empresas).

    - As pessoas jurídicas organizadas em consórcio deverão apresentar, além dos documentos exigidos neste edital, a comprovação de compromisso público ou particular, obrigatoriamente subscrito pelos consorciados, registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, discriminando a empresa líder, estabelecendo responsabilidade solidária, com a indicação do percentual de responsabilidade de cada consorciada, conforme disposto nos incisos I a V, §§ 1º e 2º, do art. 33 da Lei nº 8.666/93.

      - Fica vedada a participação de pessoa jurídica consorciada em mais de um consórcio ou isoladamente, bem como de profissional em mais de uma empresa, ou em mais de um consórcio.

      - O consórcio deverá assumir inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir a sua habilitação na presente licitação e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados.

      - O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão do objeto licitatório, até sua aceitação definitiva.

    - Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não alterarão a constituição ou composição do consórcio durante a vigência do contrato ou efetiva conclusão do objeto, visando manter válidas as premissas que asseguram a sua habilitação, salvo aprovação pela Comissão de Licitação.

    - Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não se constituem nem se constituirão, para fins do consórcio, em pessoa jurídica e de que o consórcio não adotará denominação própria, diferente de seus integrantes.

    - Os consorciados deverão apresentar, antes da assinatura do contrato decorrente desta licitação, o Instrumento de Constituição e o registro do Consórcio, aprovado por quem tenha competência em cada uma das empresas. O Contrato de consórcio deverá observar, além dos dispositivos legais e da cláusula de responsabilidade solidária, as cláusulas deste Edital, especialmente as constantes do subitem 5.3.1.

    - Para fins de qualificação técnica, poderão ser considerados os somatórios dos quantitativos das certidões de acervos técnicos e dos atestados de capacidade técnica apresentados pelas empresas constituintes do consórcio, devendo cada empresa consorciada comprovar a execução de obras de características semelhantes ao do objeto desta licitação. Já para fins de qualificação econômico-financeira, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para a licitante individual, admitindo-se, porém, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação. O acréscimo ora mencionado, não será aplicável aos consórcios compostos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte.

  - Não poderá participar direta ou indiretamente desta licitação:

    - Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal.

    - Empresa que esteja suspensa de licitar e impedida de contratar com a Administração Pública Estadual ou do Município de Joaçaba, SC.

    - Empresa com decretação de falência, em processo de recuperação judicial ou extrajudicial.

    - Empresa submissa a concurso de credores, em liquidação ou em dissolução.

    - Qualquer interessado que se enquadre nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93.

    - Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Edital.

    - Empresas estrangeiras que não funcionem no País.

    - Nenhuma licitante poderá participar desta licitação com mais de uma proposta.

# CREDENCIAMENTO

  - A empresa licitante deverá se apresentar para credenciamento junto à Comissão de Licitação por um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.

  - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida e com poderes para representar a empresa na licitação em todas as suas fases, a iniciar pela apresentação dos Envelopes de Documentos e da Proposta, e tomar todas e quaisquer providências e decisões referentes a presente Concorrência, em nome da representada. Em sendo o representante sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante, deverá este apresentar cópia do respectivo Estatuto, Ata de Eleição do Dirigente ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

  - Os Consórcios indicarão o seu representante, por carta de credenciamento ou procuração, com a delegação de poderes constantes no subitem anterior, passada pelo representante legal da empresa líder do Consórcio.

  - Cada representante credenciado somente poderá exercer a representação de 01 (uma) única empresa licitante.

  - A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não impedirá a participação do licitante no presente certame, porém impedirá o interessado de manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessão.

- PRAZOS

## O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

## A Proponente Vencedora fica desde já convocada para comparecer no Setor de Compras e Licitações do Município de Joaçaba, no prédio sede da Prefeitura, na Avenida XV de Novembro, nº 378, centro, Joaçaba, SC, CEP 89.600-000, para prestar a garantia contratual, assinar o contrato e retirar o respectivo instrumento contratual, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a publicação no Diário Oficial dos Municípios (DOM), da homologação do resultado da licitação procedida pelo Prefeito de Joaçaba, SC, atendido o disposto no § 3º do art. 64 da Lei n.º 8.666/93. Caso contrário, estará sujeita à multa pecuniária de 10% sobre o valor da proposta.

### O prazo de convocação para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora antes do seu vencimento e desde que ocorra motivo justificado aceito pelo Município de Joaçaba, SC.

### O não cumprimento do disposto no item 7.2 implicará na declaração de inidoneidade da proponente, além do enquadramento no previsto nos artigos 64 e 81 da Lei nº 8.666/93, e alterações subseqüentes.

### Por ocasião da assinatura do contrato a empresa adjudicada deverá entregar, em meio digital (informatizado) a planilha de preços (orçamento detalhado), os cronogramas e a composição dos preços unitários.

## O prazo contratual para a execução dos serviços está indicado no QUADRO Nº 01 deste Edital e será contado em dias corridos a partir da expedição da pertinente Ordem de Serviço, que será emitida pelo Município de Joaçaba, SC, após a assinatura do Contrato.

    - A emissão da Ordem de Serviço ocorrerá em até de 90 (noventa) dias após a assinatura do contrato.

    - O início dos serviços objeto desta licitação deverá ocorrer dentro de um prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos a partir da emissão da Ordem de Serviço pela Municipalidade.

    - O prazo contratual para a conclusão dos serviços poderá ser prorrogado, com fundamento no § 1º do art. 57, da Lei de Licitações.

    - O pedido de prorrogação de prazo deverá ser solicitado em, no mínimo, 60 (sessenta) dias antes de expirar o prazo contratual.

# LOCAL PARA INFORMAÇÕES SOBRE O OBJETO DA LICITAÇÃO

## As informações relativas aos serviços, projetos, especificações e memoriais serão prestadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Agricultura, localizada no prédio sede da Prefeitura, na Avenida XV de Novembro, 378, centro, Joaçaba, SC, CEP 89.600-000, ou pelo telefone (049) 3527-8846 e fax (049) 3527-8828.

## Todas as demais informações relativas a esta Concorrência poderão ser obtidas, até o 5º (quinto) dia anterior a data de entrega dos envelopes de Documentação e Proposta de Preços, com a Comissão de Licitações do Município de Joaçaba, SC, no endereço mencionado no item anterior ou pelo endereço eletrônico comprasjba@yahoo.com.br

## O Município de Joaçaba, SC, responderá os pedidos considerados procedentes, por e-mail, a todas as empresas que tiverem retirado este Edital e seus Anexos, apresentando a pergunta formulada e sua respectiva resposta, até o 2º (segundo) dia anterior à data de entrega das propostas, sendo as respostas disponibilizadas, ainda, no site do Município www.joacaba.sc.gov.br

  - O Edital e seus Anexos estão disponíveis, em meio eletrônico, no site www.joacaba.sc.gov.br

  - O Município de Joaçaba, SC não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópias desta Concorrência, senão aquelas que estiverem rubricadas pela autoridade competente, ou sua cópia fiel.

  - O horário de expediente da Secretaria é das 13 às 19 horas, de segunda à sexta-feira.

# DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01)

  - QUANTO À HABILITAÇÃO JURÍDICA

    - Registro Comercial no caso de empresa individual.

    - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

    - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

    - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando for o caso.

    - Documentos constantes nos subitens 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3, no caso de empresas reunidas em Consórcio.

    - Comprovação de Habilitação Jurídica, de acordo com o subitem 9.1, de cada uma das consorciadas, no caso de empresas reunidas em Consórcio.

## QUANTO À REGULARIDADE FISCAL

### Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

### Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, da sede da empresa proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação.

    - Prova de regularidade fiscal relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo também as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212/91.

### Prova de regularidade com a Fazenda Estadual mediante certidão emitida pela Fazenda do Estado onde está sediada a empresa.

### Prova de regularidade com a Fazenda Municipal mediante certidão emitida pela Fazenda do Município onde está sediada a empresa.

      - Para os municípios que mantêm Cadastro Mobiliário e Imobiliário separados, as proponentes deverão apresentar as duas certidões, isto é, Certidão sobre Tributos Imobiliários e Certidão sobre Tributos Mobiliários.

      - As empresas que não possuem imóveis cadastrados e/ou isentos, caso se enquadrem no subitem 9.2.5, deverão apresentar documento, emitido por órgão da Prefeitura que comprove as respectivas situações.

### Prova de situação regular no cumprimento dos Encargos Sociais, mediante:

#### Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e

#### Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943.

    - Comprovação quanto à regularidade fiscal, de acordo com o subitem 9.2, de cada uma das consorciadas, no caso de empresas reunidas em Consórcio.

    - As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), por ocasião da participação no certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

      - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou  positivas com efeito de certidão negativa.

      - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 9.2.7.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

Observação: Todas as Certidões e Provas devem ter validade na data prevista para o recebimento da documentação e das propostas.

## QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

### Prova de registro da empresa no CREA ou CAU com jurisdição no Estado onde está sediada a empresa, com validade na data limite de entrega da documentação e das propostas.

### Comprovação de aptidão da Empresa Proponente para execução de obras ou serviços de características semelhantes aos do objeto desta licitação, mediante a apresentação de Atestado(s) ou Certidão(ões) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) pelo CREA ou CAU, referente(s) às quantidades mínimas especificadas no subitem 9.3.2.1., observadas as Características Técnicas do Projeto do objeto ora licitado.

      - Quadro discriminativo das quantidades mínimas a serem comprovadas pela Empresa Proponente:

| ITEM | # SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOS | EXIGÊNCIAS TÉCNICAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Quantitativo Licitado | Quantidade mínima a ser comprovada | % |
| 01 | IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS | 1.315,11 m2 | 650,00 m2 | 49,42 |
| 02 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM EDIFÍCIOS | 2.303,53 m2 | 1.150,00 m2 | 49,92 |

      - Para atendimento das exigências relacionadas acima será permitida a apresentação de mais de 01 (um) atestado ou certidão (máximo de 03 [três]) para cada item do quadro apresentado no subitem 9.3.2.1, admitindo-se o somatório dos quantitativos para atendimento de cada item individualmente, desde que se refiram à experiência pertinente e compatível com o objeto da licitação.

#### Demonstração de capacitação técnico-profissional através de comprovação de o Proponente possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, Engenheiro Civil ou Arquiteto, o qual será, obrigatoriamente, o Engenheiro Preposto ou Arquiteto Habilitado Preposto (residente na Obra), detentor de Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedido pelo CREA ou CAU, por execução de obras de característica semelhante ao objeto e que contenham a execução dos serviços listados nos itens discriminados no quadro do subitem 9.3.2.1, devendo juntar para tais comprovações os seguintes documentos:

- Cópia da Carteira de Trabalho ou outro documento legal que comprove, nos termos da legislação vigente, que o Engenheiro Civil ou o Arquiteto Habilitado indicados pertence ao quadro permanente da empresa, ou ainda contrato de prestação de serviço;

- Certidão de Acervo Técnico (CAT) Profissional emitido pelo CREA ou CAU deste mesmo Engenheiro Civil ou Arquiteto Habilitado que comprove ter o mesmo se responsabilizado por serviços relativos a obras de característica semelhante ao objeto e que contenham a execução dos serviços listados nos itens discriminados no quadro do subitem 9.3.2.1.

#### Nominata do Pessoal Técnico mínimo e disponível para a obra, conforme exigência constante no ANEXO Nº 06, sendo que o Engenheiro Civil ou Arquiteto Habilitado deverá ser aquele indicado no item 9.3.3, anexando-se também os “curriculum vitae” dos profissionais de nível superior, conforme modelo constante do ANEXO Nº 07.

### Observação: A equipe técnica indicada pelo licitante deverá participar dos serviços objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela Municipalidade.

    - Atestado de Visita ao local de execução das obras fornecido à empresa licitante, expedido pelo Município de Joaçaba, SC, de acordo com o modelo do ANEXO Nº 11.

      - A Visita ao local de execução das obras deverá ser realizada pelas empresas licitantes até o segundo dia útil anterior à data de abertura do procedimento licitatório, preferencialmente das 14 às 17 horas, mediante prévio agendamento no órgão licitante. Na Visita o Representante Legal ou Responsável Técnico da empresa licitante, munido de documento de identificação, deverá estar obrigatoriamente acompanhado por representante da equipe técnica designado pelo Município de Joaçaba, SC.

      - Caso a licitante não queira participar da visita ao local de execução das obras deverá apresentar, em substituição ao atestado de visita, Declaração formal (conforme modelo ANEXO Nº 12) assinada pelo Responsável Técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Licitante.

### Comprovação, assinada por membro da Comissão de Licitação e recebida obrigatoriamente por Engenheiro ou Arquiteto dos quadros da empresa interessada, de que o proponente recebeu o presente Edital e todos os seus ANEXOS, bem como tomou conhecimento do projeto, das especificações e normas pertinentes à execução dos serviços, conforme modelo constante do ANEXO Nº 05.

### Declaração do Proponente de que conhece a legislação brasileira sobre meio ambiente, que irá cumpri-la e que assume a responsabilidade, sem ônus para o Município de Joaçaba, SC, por danos motivados pelo não cumprimento da legislação pertinente nos termos do modelo do ANEXO Nº 25.

### Declaração do Proponente que entregará à Comissão de Licitação, no prazo de 15 (quinze) dias corridos após a assinatura do contrato, o Plano de Garantia do Controle de Qualidade de acordo com os termos do ANEXO Nº 22.

### Na fase de habilitação do certame as empresas deverão apresentar Declaração, assinada obrigatoriamente pelo responsável técnico da licitante, de que e a obra, serviço e/ou projeto atenderão os dispositivos previstos no Plano Diretor do Município, as exigências da obra junto ao Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária, no que couber, objeto desta, conforme modelo constante do ANEXO Nº 20.

### Declaração do Proponente, conforme modelo do ANEXO Nº 23, de que apresentará novo Plano de Trabalho, à Comissão de Licitação, no prazo de 15 (quinze) dias corridos após a assinatura do contrato, se forem solicitadas adequações e ajustes no Plano apresentado em atenção ao subitem 10.4.

    - A empresa contratada deverá apresentar Declaração de que serão observados o disposto na Lei Federal nº 10.098/2000, Decreto nº 5.296/04 e quaisquer outras normas que versam sobre a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme modelo constante do ANEXO Nº 20.

    - Comprovação quanto à Qualificação Técnica, de acordo com o subitem 9.3.1, de cada uma das consorciadas, no caso de empresas reunidas em Consórcio.

      - Quanto à comprovação de qualificação técnico-profissional e qualificação técnico-operacional, exigidas nos subitens 9.3.2 e 9.3.3 será admitido o somatório dos acervos de cada consorciada para atendimento do objeto desta licitação.

      - Nos atestados de obras/serviços executados em consórcio serão considerados, para comprovação dos quantitativos constantes no subitem 9.3.2.1, as obras/serviços executados pela licitante, que estejam discriminados separadamente no atestado ou certidão, para cada empresa consorciada.

## QUANTO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

### Prova de Qualificação Econômico-Financeira da empresa licitante, mediante apresentação dos seguintes documentos:

### Balanço patrimonial e Demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. O balanço das Sociedades Anônimas ou por Ações, deverá ser apresentado em publicação no “Diário Oficial”. As demais empresas deverão apresentar fotocópia autenticada das folhas do livro “Diário” onde o balanço se acha regularmente transcrito, (com fotocópias autenticadas da página de abertura e da página de fechamento desse Livro Diário).

### Apresentação dos cálculos dos seguintes índices, provenientes de dados do balanço do último exercício financeiro:

        - “Índice de Liquidez Geral”, aplicando a seguinte fórmula:

ILG=(AC+ANCRLP)(PC+PNC)	     resultando 		ILG≥1

onde:	ILG = Índice de Liquidez Geral

AC = Ativo Circulante

ANCRLP = Ativo Não Circulante, subgrupo Realizável Longo Prazo

PC = Passivo Circulante

PNC = Passivo Não Circulante

Observação: Será considerada inabilitada a empresa cujo “Índice de Liquidez Geral” for inferior a 01 (um).

        - “Índice de Solvência Geral”, aplicando-se a seguinte fórmula:

| ISG = | AT . PC + PNC | resultando ISG | > | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

onde:	ISG  =  Índice de Solvência Geral

AT = Ativo Total

PC = Passivo Circulante

PNC = Passivo Não Circulante

Observação: Será considerada inabilitada a empresa cujo “Índice de Solvência Geral” for inferior a 01 (um).

        - “Índice de Liquidez Corrente”, aplicando-se a seguinte fórmula:

| ILC = | AC . PC | resultando ILC | > | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

onde: 	   ILC	=	Índice de Liquidez Corrente

AC	=	Ativo Circulante

PC	=	Passivo Circulante.

Observação: Será considerada inabilitada a empresa cujo “Índice de Liquidez Corrente” for inferior a 01 (um).

### Não poderão participar empresas em processo de falência ou concordata ou recuperação judicial, apresentando para isso:

        - Certidão ou declaração expedida pela Corregedoria ou por órgão correspondente do Estado ou do Distrito Federal ou do Fórum da Comarca, onde está sediada a empresa, na qual conste(m) qual(is) o(s) Distribuidor(es) Judicial(ais) de pedidos de falência e concordata ou recuperação judicial.

        - Certidão(ões) Negativa(s) de Pedido de Falência ou Concordata, ou recuperação judicial, passada(s) pelo(s) Distribuidor(es) Judicial(ais) que constar(em) da certidão ou declaração referida no item 9.4.1.3.1.

    - Comprovação quanto à Qualificação Econômico-Financeira, de acordo com o subitem 9.4, de cada uma das consorciadas, no caso de empresas reunidas em Consórcio.

    - Declaração expressa de que a empresa cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo constante do ANEXO Nº 09.

    - As Microempresas e/ou Empresas de Pequeno Porte que pretendam usufruir os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar nº 123/2006, poderão apresentar declaração de que se enquadram nesta categoria jurídica empresarial, e de que não se enquadram nas exceções do § 4º do art. 3º da referida Lei Complementar, conforme modelo do ANEXO Nº 08.

      - Os licitantes que se enquadrarem como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, também poderão comprovar essa condição mediante apresentação de Certidão expedida pela Junta Comercial de seu domicílio, conforme artigo 8° da Instrução Normativa n° 103/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC.

        - A Certidão mencionada no subitem 9.4.3.1 será considerada válida pelo prazo de 90 (noventa) dias a partir da data da sua emissão.

      - A não apresentação da declaração de que trata o ANEXO Nº 08 ou da Certidão expedida pela Junta Comercial de seu domicílio (subitem 9.4.3.1) será considerada como manifestação de que a empresa proponente não tem interesse nos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006 ou não se enquadra nessa categoria jurídica.

      - A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, caracterizará crime de fraude à licitação, conforme previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/93 e, ainda, implicará a aplicação da penalidade de suspensão de até 24 (vinte e quatro) meses, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa.

      - No caso de empresas reunidas em Consórcio, as declarações relativas à Habilitação, constantes nos Anexos deste Edital, deverão ser assinadas pelo representante legal da empresa líder, que o fará em nome do Consórcio, excetuando-se a Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal (ANEXO Nº 09), que deverá ser apresentada por cada uma das consorciadas.

# PROPOSTAS DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 02)

## Carta de Apresentação da Proposta, conforme o modelo constante do ANEXO Nº 10, preferencialmente em papel timbrado da empresa, indicando em algarismos e por extenso, em reais, de forma clara e visível, sem erros, rasuras ou entrelinhas, devendo referir-se ao mês da data limite para apresentação da proposta, constando o Valor Global Proposto, que não poderá ultrapassar o Valor Orçado pelo Município de Joaçaba, SC, composto de:

- Preço Total do Serviço, conforme definido no subitem 22.2.

- Custo de Instalações e Mobilização.

- Orçamento detalhado da obra indicando as quantidades de serviços a executar, constantes do ANEXO Nº 01, com seus respectivos preços unitários propostos, que deverão ser grafados em algarismo e por extenso, tudo na forma de apresentação constante do ANEXO Nº 13, assinado por Engenheiro ou Arquiteto com carimbo onde constem o nome da firma, o título do profissional e o número da carteira do CREA ou CAU.

- Os preços unitários propostos não poderão ultrapassar os preços unitários constantes do orçamento da Licitante (ANEXO Nº 01) acrescidos de 5% (cinco por cento).

Observação: Recomenda-se, nos cálculos, desprezar a 3ª casa decimal. (usar, no Excel, a função: =TRUNCAR [X*Y; 2]).

  - Deverá ser atendido também, para os preços unitários propostos, o disposto no § 1º do art. 48 da Lei nº 8.666/93, com a redação dada pela Lei nº 9.648/88. (Isto é, os preços unitários não poderão ser inferiores a 70% [setenta por cento] do menor dos seguintes valores: média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% [cinquenta por cento] do valor orçado pela administração, ou do valor orçado pela administração).

  - A empresa vencedora contratada deverá apresentar, em duas vias, para receber a Ordem de Serviço referida no subitem 7.3, a composição de custos de todos os preços unitários propostos, de conformidade com o modelo do ANEXO Nº 17 do presente Edital.

    - A empresa licitante deverá considerar incluída nos valores propostos todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes, custos de aquisição e transporte de materiais para execução das obras e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais e/ou legislações, que possam influir direta ou indiretamente no custo unitário e total de execução dos serviços.

      - É de inteira responsabilidade da empresa licitante, obter, dos órgãos competentes, informações sobre a incidência ou não de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para a execução do objeto desta licitação, não se admitindo alegação de desconhecimento de incidência tributária, ou outras correlatas.

    - Na composição dos preços unitários devem estar incluídos a taxa de bonificação e despesas indiretas (BDI) e sua composição deverá ser discriminada conforme modelo constante do ANEXO Nº 19, que deverá ser entregue na proposta.

      - A taxa de bonificação e despesas indiretas (BDI) deverá ser apresentada por todas as empresas proponentes junto com sua proposta, sob pena de desclassificação da proposta.

### Descrição do plano detalhado de execução da obra/serviço (Plano de Trabalho), de acordo com os respectivos cronogramas apresentados (ANEXOS Nº 14 e 15), definindo os locais da instalação, e de acordo com os termos do ANEXO Nº 24.

### Cronogramas físicos e financeiros (em dias consecutivos), conforme ANEXO Nº 14 e 15 deste Edital, permitindo-se um prazo máximo de execução das obras/serviços previsto no QUADRO Nº 01.

  - Apresentação da DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, conforme modelo do ANEXO Nº 25.

  - Para verificação do disposto no subitem “d” do item 10.1 deverá ser apresentado comparativo de custos, conforme modelo do ANEXO Nº 18.

  - Nenhuma reivindicação por parte da proponente para pagamento adicional será considerada se decorrer de erro ou má interpretação, pela mesma, do objeto deste Edital, das peças gráficas, das especificações técnicas, memoriais e/ou dos demais documentos desta licitação.

  - Considerar-se-á que os preços fixados pela empresa licitante são completos e suficientes para assegurar a justa remuneração de todas as etapas dos serviços, da utilização dos equipamentos e da aquisição de materiais. Assim, a não indicação no conjunto de composições de custos unitários de qualquer insumo ou componente necessário para a execução dos serviços conforme projetados, significa tacitamente que seu custo está diluído pelos demais itens componentes dos custos unitários, e não ensejará qualquer alteração contratual sob esta alegação.

  - No caso de empresas reunidas em Consórcio, as declarações/documentação relativas à Proposta, constantes nos Anexos deste Edital, deverão ser assinadas pelo representante legal da empresa líder, que o fará em nome do Consórcio.

# APRESENTAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES E DAS PROPOSTAS

## A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (Envelope Nº 01) deverá ser apresentada em 02 (duas) vias, sendo a 1ª via composta de documentos originais ou fotocópias autenticadas e a 2ª via composta de cópias simples dos documentos constantes da 1ª via.

## A PROPOSTA DE PREÇOS (Envelope Nº 02) deverá ser apresentada em 02 (duas) vias (em dois volumes), devidamente assinada por representante legal da empresa.

### A PLANILHA DE PREÇOS da proponente deverá ser apresentada também em meio magnético (CD/DVD/PEN DRIVE), em planilha Excel, não bloqueada, dentro do Envelope nº 02.

## As folhas da Documentação de Habilitação e da Proposta de Preços deverão ser devidamente rubricadas por elemento credenciado da Proponente, recomendando-se a numeração das mesmas.

## Cada via, da Documentação e da Proposta de Preços, deverá ser devidamente encapada e encadernada, podendo ser utilizado o sistema de garras plásticas ou outro dispositivo de fixação dos documentos que permita seu fácil manuseio, sem risco de desprendimento ou perda, recomendando-se a colocação de índice das peças juntadas.

## A documentação deverá, obrigatoriamente, ser apresentada em língua portuguesa, que é a língua oficial da licitação e do subsequente contrato.

# GARANTIA CONTRATUAL

## A proponente, para a qual for adjudicado o objeto da presente licitação, será notificada a comparecer para assinatura do contrato, devendo para isso efetuar junto à Prefeitura de Joaçaba, a título de Garantia Contratual, o recolhimento da importância de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

## A Garantia Contratual poderá ser feita em uma das seguintes modalidades:

- Em dinheiro ou em títulos da dívida pública; ou

- Em seguro garantia; ou

- Em fiança bancária.

    - É vedada qualquer cláusula de exceção, principalmente em relação à garantia das verbas trabalhistas e previdenciárias, nas garantias apresentadas na forma de fiança bancária ou seguro-garantia.

    - A garantia prestada por fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ser renovada anualmente, no mesmo percentual estipulado no subitem 12.1, devidamente atualizada.

    - A garantia deverá contemplar além do prazo de execução de Contrato, mais 90 (noventa) dias após o termino da vigência contratual, devendo ser renovada em caso de prorrogação, repactuação ou alteração efetiva no Contrato.

    - Havendo qualquer alteração do contrato, inclusive prorrogação do prazo de conclusão das obras, o valor da garantia deverá ser atualizado, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, de forma a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato, e o prazo de validade, em se tratando de títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária, deverá ser prorrogado.

    - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pelo Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.

## A Garantia Contratual somente será levantada, na mesma modalidade em que foi realizada, 60 (sessenta) dias após a expedição do Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços, e depois de cumpridas todas as obrigações contratuais. No caso de rescisão do contrato por inadimplência da contratada não será devolvido o valor referente à Garantia Contratual, que será apropriada pelo Município de Joaçaba, SC, exceto se a rescisão e/ou paralisação se der por mútuo acordo ou demais hipóteses previstas no § 2° do inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93.

    - O pedido de devolução da Garantia Contratual deverá ser protocolado e estar acompanhado da Guia de Recolhimento original, emitida pelo Município de Joaçaba, SC, por ocasião do seu recolhimento.

# MEDIÇÕES E PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS

  - Obedecidos aos Cronogramas Físico e Financeiro apresentados, serão procedidas às medições parciais cumulativas, ou medição final dos serviços executados, de acordo com as instruções para os serviços de medição de obras vigentes no Departamento Estadual de Infraestrutura (DEINFRA) e no Sistema de Controle de Obras Públicas (SICOP), observado que:

    - Entre duas medições não poderão decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto a inicial e final que poderão abranger períodos inferiores a 30 (trinta) dias.

    - Os serviços serão aferidos mensalmente e a data de medição será a do último dia do mês de execução dos serviços.

    - As medições dos serviços serão obrigatoriamente assinadas com identificação pelo Fiscal do Órgão Contratante e do Supervisor, quando houver, e pelo Responsável Técnico da Contratada.

  - Emitida a medição pelo Fiscal do Órgão Contratante, o Contratado deverá apresentar na Contabilidade do Município de Joaçaba, SC, a nota fiscal/fatura correspondente a cada medição, que deve ser emitida em nome do Município, devendo constar o CNPJ nº 82.939.380/0001-99, o número da licitação e do contrato.

  - Fica expressamente estabelecido que os preços unitários incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução do(s) serviço(s), de acordo com as condições previstas neste Edital e seus Anexos, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.

  - O pagamento será feito na conta da Contratada.

  - Conforme determina o art. 31 da Lei nº 8.212/91, com a redação dada pela Lei nº 9711/98 e art. 140 da Instrução Normativa nº 03/2005 do INSS, serão retidos 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal/fatura, que serão recolhidos a Previdência Social.

  - Os quantitativos dos serviços relacionados no Orçamento do Município de Joaçaba, SC, constantes do ANEXO Nº 01, para efeito de pagamento, deverão ser considerados apenas como previstos, não importando em obrigação da Municipalidade, em autorizar sua execução integral.

    - A contratada fica obrigada a aceitar acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, conforme prevê o disposto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

## Não serão admitidos adiantamentos.

## Os pagamentos serão liberados mediante:

    - Comprovação da manutenção da regularidade fiscal exigida quando da habilitação;

    - Medição assinada pelas partes;

    - Guia de recolhimento do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISS, referente ao mês anterior, exceto se o órgão ou entidade contratante efetivar a respectiva retenção;

    - Cópia da folha de pagamento de pessoal da obra e respectivo comprovante de pagamento, referente ao mês anterior;

    - Guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP o da mão-de-obra alocada na obra, referente ao mês anterior; e,

    - Guia da Previdência Social – GPS, vinculada à matrícula CEI da obra, referente ao mês anterior.

    - Apresentação da cópia do Diário da Obra correspondente ao período de medição.

  - Além dos documentos mencionados no subitem 13.8, a primeira medição do contrato deve ser acompanhada ainda dos seguintes documentos, que devem ser renovados anualmente, quando for o caso:

    - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente à execução do objeto contratado;

    - Cadastro Específico do INSS – CEI;

    - Relatório do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA – ou Programa de Condições

    - Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT, conforme o caso;

    - Programa Técnico de Controle Medido de Saúde Ocupacional – PCMSO; e,

    - Laudo Técnico de Condições do Trabalho – LTCAT.

  - Na última medição a contratada deve apresentar ainda:

    - Certidão negativa da matrícula no Cadastro Específico do INSS - CEI da obra; e,

    - Habite-se da obra.

# REAJUSTAMENTOS

  - O(s) valor(es) ofertado(s) na proposta poderá(ão) ser revisto(s), desde que devidamente requerido(s), demonstrado(s) através de planilha(s), plenamente justificado(s) e aprovado(s) pelo Contratante;

  - O(s) preço(s) será(ão) reajustado(s) pelo INCC – Índice Nacional de Custo da Construção, a cada 12 (doze) meses, tendo como data base a da apresentação da proposta na licitação.

# OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

  - Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da publicação do instrumento contratual.

  - Efetuar os pagamentos nos prazos estipulados neste Edital.

  - Designar Fiscal, mediante Portaria, para fiscalizar a execução dos serviços, realizar medições, proceder às anotações no Livro de Ocorrências (Diário de Obra) referentes ao andamento da obra, bem como, acompanhar o cumprimento, pela contratada, de todas as obrigações contratuais e legais referentes à obra, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

  - Observar o que contempla a Instrução Normativa RFB nº 971/2009 da Secretaria da Receita Federal do Brasil, publicada no DOU de 17/11/2009, com alterações, e em especial as determinações contidas nesta instrução quanto aos recolhimentos de INSS sobre a mão-de-obra (art.112 a 147).

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - A Empresa Contratada ficará obrigada a:

    - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital e seus Anexos, garantindo a proteção e a conservação dos serviços executados, bem como, a vigilância necessária à segurança;

    - Anotar diariamente todas as informações e fatos que mereçam registros relativos ao andamento dos serviços no Diário de Obras, que deverá permanecer na obra durante toda a execução, o qual será entregue ao Município de Joaçaba, SC, após a medição final da obra;

    - Executar os serviços cumprindo rigorosamente os Projetos e Memoriais Descritivos, conforme estabelecido neste Edital e seus Anexos, bem como as especificações e as normas técnicas pertinentes em vigor;

    - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados nos locais de trabalho;

    - Corrigir ou refazer às suas próprias expensas, a critério da Fiscalização, os serviços executados em desacordo com os projetos, memoriais descritivos ou com normas técnicas;

    - Fornecer, sempre que solicitado pela Contratante, os comprovantes de pagamentos dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais;

    - Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços, devendo os materiais a serem empregados receber prévia aprovação do órgão do Município de Joaçaba, SC, responsável pela Fiscalização, a qual se reserva no direito de rejeitá-los caso não satisfaçam os padrões especificados;

    - Fornecer todo o material e equipamentos, inclusive equipamentos de proteção individual (EPI’s), necessários à perfeita e segura execução dos serviços a serem contratados;

    - Não retirar qualquer material e equipamento da obra, usado ou não, exceto entulhos, sem autorização por escrito do órgão competente pela fiscalização.

    - Responsabilizar-se por todas as demolições e remoções necessárias e pelas instalações, recomposições e deslocamentos de tubulações ou quaisquer outros elementos ou estruturas existentes, porventura danificadas durante a execução dos serviços;

    - Efetuar as aprovações e o pagamento das despesas referentes às taxas, alvarás e registros em órgãos públicos e cópias dos projetos necessários à obra;

    - Confeccionar e colocar, junto à obra, em locais apropriados e visíveis, placa da obra/serviço conforme modelo fornecido pelo contratante (ANEXO Nº 26).

    - Apresentar, junto com a primeira fatura dos serviços, cópia da matrícula da obra ou serviço, perante o INSS;

    - Apresentar, junto às parcelas intermediárias, os comprovantes de pagamentos dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais;

    - Apresentar, quando da última medição, a Certidão Negativa de Débitos do INSS, referente à matrícula no Cadastro Específico do INSS - CEI da obra ou serviço;

    - Promover a cabível Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsável pela obra junto ao CREA/SC ou CAU/SC referente à execução do objeto contratado conforme determina a Lei Federal nº 6.496/77, e apresentá-la ao Fiscal designado pelo Município de Joaçaba, SC, em até 05 (cinco) dias úteis, após a expedição da Ordem de Serviço, bem como, manter durante toda a execução uma via da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução da obra no Canteiro de Obras;

    - Responder pela instalação e manutenção dos serviços especializados em segurança, higiene e medicina do trabalho, relativo ao número de trabalhadores na obra, sejam eles seus empregados ou de subempreiteiros;

    - Permitir e facilitar a inspeção das obras pela Fiscalização do Município de Joaçaba, em qualquer dia e hora, devendo prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados pelos seus técnicos.

    - Conservar a obra sob sua responsabilidade até o seu recebimento definitivo;

    - Obedecer na execução dos serviços as Normas, Especificações e Métodos da ABNT, ás Normas Legais de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, as Normas e Procedimentos do Departamento Estadual de Infraestrutura (DEINFRA/SC) e do órgão Contratante.

    - Arcar com todas as despesas decorrentes de ensaios previstos em normas técnicas brasileiras;

    - Conforme decisão do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina a empresa Contratada deverá apresentar, quando do recebimento definitivo dos serviços por parte do Município, GARANTIA DA OBRA (solidez e segurança dos trabalhos e serviços, assim como em razão dos materiais, como do solo etc.) pelo prazo irredutível de 05 (cinco) anos, conforme determina o art. 618 do Código Civil;

    - Fazer o as built dos serviços executados entregando cópias em plantas e em meio digital; e,

    - Apresentar a Licença de Operação, expedida pelo poder público competente, na forma da Legislação Ambiental.

# DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## O valor do contrato a Preços Iniciais será o que resultar da proposta vencedora considerando o Menor Valor Global conforme o definido no subitem 22.2.

  - As despesas decorrentes da contratação, no valor estimado de R$ 4.077.211,01 (quatro milhões setenta e sete mil duzentos e onze reais e um centavo), correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:

1.075 – CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO

298 – 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0064 – Aplicações Diretas

## DO RECEBIMENTO PARCIAL E FINAL DA OBRA

  - O termo de recebimento provisório será lavrado em até 15 (quinze) dias após a comunicação da contratada, mediante vistoria e emissão de relatório, pelo Fiscal do Órgão Contratante, em que ateste a regular e completa execução dos serviços contratados.

    - Observadas na vistoria e consignadas no relatório eventuais omissões ou inconformidades nos serviços executados em relação aos projetos técnicos, memoriais descritivos e demais especificações e normas técnicas, a Contratada deverá efetuar as devidas complementações ou correções, nos termos do art. 69 da Lei nº 8.666/93.

    - Executadas as complementações ou correções, a contratada comunicará à contratante para que efetue nova vistoria.

  - Enquanto não verificada a regular e completa execução dos serviços contratados, na forma do subitem 18.1 permanecerá a Contratada em mora se já exaurido o prazo de execução estabelecido no contrato.

  - Na hipótese prevista no subitem 18.2 caberá à autoridade competente a aplicação das sanções previstas neste Edital.

  - A contratada fica obrigada a manter a obra em perfeitas condições de conservação e funcionamento, até ser lavrado o termo de recebimento provisório, em consonância com o art. 611 do Código Civil.

  - O recebimento definitivo da obra deverá ser realizado pelo Fiscal do Órgão Contratante ou comissão designada com capacidade técnica para aferir o adequado funcionamento do objeto a ser recebido.

  - O Fiscal do Órgão Contratante ou a comissão designada para o recebimento definitivo da obra emitirá, em até 90 (noventa) dias após o recebimento provisório, o termo circunstanciado assinado pelas partes, evidenciando que foram efetuadas as verificações e testes que comprovam a adequação do objeto.

  - O termo de recebimento definitivo somente será emitido mediante a entrega, pela Contratada, no mínimo, dos seguintes documentos:

- Licença de Operação, expedido pelo poder público competente, na forma da Legislação Ambiental;

- As built.

  - Aceitos a obra e serviços, a responsabilidade da Contratada pela qualidade, correção e segurança nos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

# SANÇÕES E RESCISÃO CONTRATUAL

  - As penalidades aplicáveis reger-se-ão de acordo com o estabelecido nos artigos 77 a 88 da Lei nº 8.666/93.

  - As empresas que não cumprirem as obrigações assumidas estão sujeitas às seguintes sanções:

- Advertência;

- Multa na forma a seguir:

- De 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na execução dos serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento);

- 10% (dez por cento) em caso de não conclusão do serviço ou rescisão do contrato por culpa da contratada, calculado sobre a parte inadimplente;

- Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega;

- 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado da contratação no caso de a licitante vencedora recusar-se a assinar o Contrato quando regularmente convocada, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento;

- Suspensão temporária do direito de licitar pelo período de até 02 (dois) anos, aplicada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, da data da notificação, sem prejuízo das penalidades previstas em lei.

- Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, em caso de faltas graves apuradas por intermédio de processo administrativo.

  - Constituem motivos para rescisão do contrato aqueles elencados nos artigos. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93.

    - A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrita da Administração, por acordo entre as partes ou judicialmente, conforme disposto no art. 79 da Lei nº 8.666/93.

# DO CONTRATO

  - A adjudicação dos serviços será efetuada mediante contrato, observadas as condições estipuladas neste Edital e as constantes da respectiva Minuta constante do ANEXO Nº 27.

  - A prestação dos serviços, objeto do presente Edital, dependerá da celebração de Contrato com a licitante vencedora, nos termos da Minuta constante do ANEXO Nº 27.

  - Constará do contrato a obrigação da Contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas por esta licitação.

  - Farão parte integrante do Contrato, todos os elementos apresentados pela Licitante vencedora que tenham servido de base para o julgamento desta Concorrência, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, independentemente de transcrição.

  - Os preços unitários que regerão o Contrato serão os constantes da Proposta de Preços apresentada pela empresa vencedora.

  - O contrato conterá cláusula segundo a qual o mesmo poderá ser rescindido unilateralmente pela administração Municipal, nos termos do art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93, cabendo à Contratada o que preceitua o § 2º deste mesmo artigo.

  - Constará, também, no contrato, cláusula segundo a qual a Administração Municipal, ora contratante, promoverá a rescisão do mesmo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, quando a empreiteira:

- Não cumprir qualquer uma de suas obrigações contratuais;

- Transferir os serviços, no todo ou em parte não autorizada neste Edital ou na Minuta do contrato (ANEXO Nº 27);

- Incidir em quaisquer das demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei de Licitações.

  - Convocação para a assinatura do Contrato:

## Transcorrido o prazo recursal, adjudicado o objeto e homologado o resultado, a licitante vencedora será convocada para prestar garantia contratual e assinar o Contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da convocação.

## A licitante convocada poderá pedir prorrogação do prazo, por igual período, para assinar o Contrato, desde que o pedido seja formulado no curso do prazo inicial e alegado justo motivo, condicionado o atendimento do requerido à aceitação dos motivos pela contratante.

## É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n° 8.666/93.

  - Os serviços passíveis de subcontratação serão os referentes à:

- Esquadrias de Alumínio;

- Elementos de Proteção Solar;

- Comunicação e Lógica (rede de TV, sistema de som, megafonia edificação);

- Climatização e exaustão;

- Elevador (es).

    - Quaisquer outros serviços não elencados no subitem acima e para os quais se fizer necessária a subcontratação deverão ser submetidos à análise e aprovação pelo Município.

- ABERTURA DAS PROPOSTAS

  - A Comissão encarregada pela licitação, nomeada por Portaria do Prefeito do Município de Joaçaba, SC, reunir-se-á conforme o previsto no preâmbulo deste Edital e, na presença, ou não, de representantes das Empresas que apresentaram propostas, procederá como adiante indicado.

  - A Comissão procederá inicialmente a abertura dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”, rubricando os documentos neles contidos, e submetendo-os à rubrica e ao exame dos Representantes Legais presentes, devidamente credenciados, das empresas proponentes.

  - A Comissão e os representantes presentes rubricarão os envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS”, que serão mantidos fechados em poder da Comissão.

  - O presidente da Comissão de Licitação comunicará que ao resultado da análise da Documentação de Habilitação será dada a devida publicidade e nessa oportunidade serão indicados o dia, a hora e o local da sessão de abertura das Propostas de Preços das empresas habilitadas.

  - Será comunicado, também, que as Propostas de Preços das empresas não qualificadas na Habilitação serão devolvidas intactas, mediante solicitação protocolada.

  - Lavrada, lida, posta em discussão e aprovada a Ata circunstanciada da reunião, será a mesma assinada pelos membros da Comissão e pelos Representantes presentes, após o que o presidente da Comissão encerrará a reunião.

  - Instalada a sessão para abertura dos envelopes contendo a “PROPOSTA DE PREÇOS”, conforme indicado no subitem 21.4, com a presença de qualquer número de Representantes das Empresas Habilitadas, e após verificar se todos os envelopes encontram-se fechados e inviolados, serão os mesmos abertos e seu conteúdo será rubricado pelos membros da Comissão e pelos Representantes presentes, dando-se, assim, conhecimento dos preços propostos, apresentados pelas empresas. Proceder-se-á, em seguida, conforme o descrito no subitem 21.6.

  - Poderá a Comissão, na sessão de abertura dos envelopes contendo a Documentação de Habilitação, optar pela abertura das Propostas de Preços, se todos os representantes estiverem presentes e se não houver restrição por parte de nenhum concorrente. Nesse caso serão abertos os invólucros contendo as propostas das empresas consideradas habilitadas e seu conteúdo será rubricado pelos membros da Comissão e pelos Representantes das empresas. Será lavrada ata, conforme o subitem 21.6.

# JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

## As empresas poderão ser desqualificadas por falhas existentes na documentação apresentada, no entanto a Comissão poderá solicitar informações ou esclarecimentos complementares e permitir a regularização de falhas formais de documentos.

### A Prefeitura de Joaçaba, SC, poderá aceitar propostas em que se verifiquem erros de cálculos no Quadro de Quantidades, mas reservando-se o direito de corrigi-los na forma seguinte:

- Erro na transcrição das quantidades da relação fornecida para a proposta: o produto será corrigido devidamente, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o total;

- Erro da multiplicação de preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade, e corrigindo-se o produto;

- Qualquer item do quadro de quantidades não cotado será considerado com valor 0 (zero), implicando na automática rejeição da proposta;

- A Comissão de Licitação terá autoridade bastante para proceder a tais correções, com ressalva do Presidente da Comissão ou de quem venha este a delegar tal encargo; e,

- Qualquer valor de preços unitários discrepantes em sua grafia numérica e por extenso, será considerado como o correto o valor grafado por extenso, ressalvada a hipótese de a discrepância ter sido mero erro formal, comprovado pelo resultado da multiplicação do valor desse preço unitário pela respectiva quantidade.

### O Preço Total resultante da revisão, processada na forma do subitem anterior, será considerado como o VALOR GLOBAL PROPOSTO, para efeito da presente Licitação.

## O julgamento se fará entre as propostas aceitas e a classificação delas será feita levando-se em conta o Menor Valor Global.

### Para efeito do disposto no subitem 22.2 entende-se como preço total dos serviços aquele obtido pelo somatório dos resultados da multiplicação dos preços unitários pelos quantitativos correspondentes.

## Serão desclassificadas as propostas que:

- Tiverem Valor global superior ao Total Geral constante do Orçamento do Município de Joaçaba, SC;

- Tiverem Preço(s) Unitário(s) superior(es) ao(s) do Orçamento do Município de Joaçaba, SC  acrescido(s) de 5% (cinco por cento);

- Tiverem Preço(s) Unitário(s) inexeqüível(eis) calculado(s) de acordo com o disposto no disposto no § 1º do art. 48 da Lei nº 8.666/93, com a redação dada pela Lei nº 9.648/98;

Observação: Os preços unitários das propostas desclassificadas pelos critérios das alíneas “a” e “b” acima não serão considerados para o cálculo da média dos preços.

- Não cotarem algum serviço constante na planilha de Orçamento do Município de Joaçaba, SC.

- Não apresentarem a taxa de bonificação e despesas indiretas (BDI) conforme exigência do subitem 10.3.2.; e,

- Tiverem serviços desconformes com o Orçamento do Município de Joaçaba, SC.

## Os serviços serão adjudicados ao proponente que apresentar o menor preço resultante, conforme disposto no subitem 22.2.

## Ocorrendo empate proceder-se-á do seguinte modo:

## Quando participarem Microempresas e/ou Empresas de Pequeno Porte que atenderem o subitem 9.4.3 deste Edital e seus subitens, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para essas empresas, conforme disposto na Lei Complementar nº 123/2006.

## Entendem-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada, desde que de empresa não enquadrada como ME ou EPP.

## Nessa situação proceder-se-á da seguinte forma:

## A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, cuja proposta for mais bem classificada, poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

## Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do inciso I do caput do art. 45 da Lei Complementar nº 123/2006, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; e,

- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar n° 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

## Quando não participarem Microempresas e/ou Empresas de Pequeno Porte, ou essas não atenderem o disposto no subitem 22.5.1, a classificação será feita por sorteio, observando-se, porém, o disposto no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666/93.

### O sorteio poderá ser realizado na mesma sessão de abertura das propostas de preços, no caso de estarem presentes todos os representantes das proponentes.

### No caso de não estarem presentes todos os representantes das empresas será marcada data para a realização do sorteio, o qual será realizado, estando presentes ou não, os representantes das proponentes.

### O sorteio será efetuado mediante bolinhas numeradas inseridas em globo.

## Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 22.5.1, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

## A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo determinado pela Comissão de Licitação, sob pena de preclusão.

## IMPUGNAÇÕES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - Será admitido o encaminhamento de impugnação ou recurso administrativo à Comissão de Licitação por intermédio de petição escrita, protocolado no endereço do subitem 2.1, dentro do prazo legal.

  - As impugnações ao presente Edital, na forma do art. 41, da Lei nº 8.666/93, deverão ser dirigidas à Comissão de Licitação:

    - Até o 5º (quinto) dia útil que anteceder à abertura dos Envelopes de Habilitação, quando a impugnação for feita por qualquer cidadão, devendo a Administração julgar e responder a impugnação em até 03 (três) dias úteis;

    - Até o 2º (segundo) dia útil que anteceder à abertura dos Envelopes de Habilitação, quando a impugnação for feita por licitante, apontando as falhas ou irregularidades, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

  - A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

  - A eventual interposição de recursos referentes à presente licitação deverá efetivar-se no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, por meio de petição escrita dirigida à Comissão de Licitação.

  - Será assegurada aos interessados, desde o início dos prazos definidos para impetração de impugnações e recursos, até seu término, vistas aos autos do processo licitatório, no horário e local designados pela Comissão de Licitação.

  - O recurso interposto será levado, pela Comissão de Licitação, ao conhecimento das demais proponentes, que poderão impugná-lo num prazo de 05 (cinco) dias úteis.

# DISPOSIÇÕES GERAIS

## A homologação do presente processo ficará vinculada à assinatura do Termo Aditivo do Convênio nº 2014TR000740 firmado com o Estado de Santa Catarina (Programa Catarinense de Inovação – PCI).

## Os concorrentes ficam cientes de que o Município de Joaçaba, SC, reserva o direito de apresentar variantes ao projeto, podendo acarretar redução ou acréscimo no volume dos serviços, nos termos do art. 65 e parágrafos da Lei nº 8.666/93, além dos pagamentos dos serviços realizados.

## A responsabilidade pelo controle de qualidade dos serviços e materiais e ambiental é integral da empresa Contratada. Reserva-se o direito a Administração Municipal, quando julgar necessário, fazer suas verificações. A não execução dos serviços dentro dos padrões exigidos implicará na não aceitação dos mesmos.

## A aceitação por parte da Fiscalização não isenta a Contratada de sua responsabilidade sobre a qualidade e comportamento dos serviços e produtos aplicados.

## O Município de Joaçaba, SC, reserva-se o direito de contratar, a qualquer tempo, empresa consultora para acompanhamento dos serviços.

## O Proponente deverá arcar com todos os custos associados com a preparação e apresentação de sua proposta. O Município Joaçaba, SC, em nenhuma hipótese, será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitação ou os resultados desta.

## A participação na licitação implica plena aceitação, por parte da empresa licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas.

## Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias e até o horário de expediente na Administração.

## O Município de Joaçaba, SC, mediante Portaria do Prefeito, designará uma Comissão de Recebimento Definitivo da Obra, que será, preferencialmente, composta por um servidor e um engenheiro civil, ambos pertencentes do quadro de funcionários do Município, conforme disposto no art. 73 e observado o disposto no art. 69, ambos da Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes, com as alterações das Leis números 8.883/94 e 9.648/98.

## A autoridade competente, antes de determinar a contratação, poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

## A anulação do processo licitatório induz à anulação do contrato.

## As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do processo licitatório, ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser ressarcida pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

## O Orçamento (Anexo nº 01), os Projetos (Anexo nº 02), o Memorial Descritivo (Anexo nº 03), o Cronograma Físico e Financeiro (Anexo nº 04) serão disponibilizados no site www.joacaba.sc.gov.br – link licitações – concorrência, juntamente com a íntegra do Edital e demais anexos.

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 88/2017/PMJ

EDITAL CC Nº 06/2017/PMJ

QUADRO Nº 01

| OBRA | ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO (R$) | GARANTIA CONTRATUAL (%) | PRAZO DE EXECUÇÃO (em dias) |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO - MUNICÍPIO DE JOAÇABA – SC | 4.077.211,01 | 5% DO VALOR DO CONTRATO | 180 DIAS |

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 88/2017/PMJ

EDITAL CC Nº 06/2017/PMJ

A N E X O Nº 01

ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA - SC

## A Planilha de Quantidades e Orçamento será disponibilizada no site www.joacaba.sc.gov.br – link licitações – concorrência, juntamente com a íntegra do Edital e demais anexos, conforme o disposto no subitem 24.11.

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 88/2017/PMJ

EDITAL CC Nº 06/2017/PMJ

A N E X O Nº 02

PROJETOS

## Os Projetos serão disponibilizados no site www.joacaba.sc.gov.br – link licitações – concorrência, juntamente com a íntegra do Edital e demais anexos, conforme o disposto no subitem 24.11.

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 88/2017/PMJ

EDITAL CC Nº 06/2017/PMJ

A N E X O Nº 03

MEMORIAL DESCRITIVO

## O Memorial Descritivo será disponibilizado no site www.joacaba.sc.gov.br – link licitações – concorrência, juntamente com a íntegra do Edital e demais anexos, conforme o disposto no subitem 24.11.

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 88/2017/PMJ

EDITAL CC Nº 06/2017/PMJ

A N E X O Nº 04

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA- SC

## O Cronograma Físico e Financeiro do Município de Joaçaba será disponibilizado no site www.joacaba.sc.gov.br – link licitações – concorrência, juntamente com a íntegra do Edital e demais anexos, conforme o disposto no subitem 24.11.

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 88/2017/PMJ

EDITAL CC Nº 06/2017/PMJ

A N E X O Nº 05

MODELO DE DECLARAÇÃO DE AQUISIÇÃO E CONHECIMENTO DO EDITAL E DE SEUS ANEXOS, DOS PROJETOS, NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES PERTINENTES À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins da Licitação referente à Concorrência nº __/2017/PMJ, cujo objeto é a ___________________________________________, no Município de Joaçaba, SC, que a empresa ________________________, recebeu e analisou regularmente o Edital e seus Anexos. Foram ainda disponibilizados para conhecimento da empresa todos os projetos, normas, especificações e informações necessárias e obrigatórias para a perfeita execução do objeto deste Edital.

_______, ___ de _______________ de 20__.

_________________

Assinatura, nome e cargo de servidor do Órgão Licitante

[NOME DO ÓRGÃO]

Recebemos todas as informações necessárias à consecução do objeto do Edital em apreço, na forma acima declarada.

____________________________

Assinatura e nome do Responsável Técnico da Licitante interessada.

Reg. CREA ou CAU N.º ______________

_____________________

Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da licitante interessada.

Nome da empresa

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 88/2017/PMJ

EDITAL CC Nº 06/2017/PMJ

A N E X O Nº 06

PESSOAL TÉCNICO MÍNIMO EXIGIDO

O quadro de pessoal técnico deverá ser constituído no mínimo pelos seguintes técnicos:

| ENGENHEIRO DIRETOR DA OBRA | 01 |
| --- | --- |
| ENGENHEIRO PREPOSTO OU ARQUITETO HABILITADO PREPOSTO | 01 |

_______, ___ de _______________ de 20__.

__________________

Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da licitante interessada.

[NOME DA EMPRESA]

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 88/2017/PMJ

EDITAL CC Nº 06/2017/PMJ

A N E X O Nº 07

CURRICULUM VITAE

COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO

MUNICÍPIO: JOAÇABA – SC

RAZÃO SOCIAL:

| CURRICULUM VITAE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome Completo: | Data de Nascimento: | Permanente: Eventual: |
| Naturalidade: Nacionalidade: | Posição na Empresa: |  |
| INSTRUÇÃO (Indicar o Curso, Nome da Escola, Ano de Formatura, Cursos de Pós-Graduação e de Especialização) |  |  |
| EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL |  |  |
| ESPECIALIZAÇÃO |  |  |
| QUALIFICAÇÃO e ASSINATURA DO RESPONSÁVEL |  |  |

_______, ___ de _______________ de 20__.

__________________

Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da licitante interessada.

[NOME DA EMPRESA]

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 88/2017/PMJ

EDITAL CC Nº 06/2017/PMJ

A N E X O Nº 08

## MODELO DE DECLARAÇÃO COMPROBATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA

## OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa _____________________, inscrita no CNPJ nº _____________________, por intermédio de seu Representante Legal o(a) Sr(a) ____________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _________ e do CPF nº _______________, DECLARA que se enquadra na condição de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, constituída na forma da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do art. 3º da citada lei.

_______, ___ de _______________ de 20__.

__________________

Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da licitante interessada.

[NOME DA EMPRESA]

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 88/2017/PMJ

EDITAL CC Nº 06/2017/PMJ

A N E X O Nº 09

## DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE O DISPOSTO NO INCISO XXXIII

## DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa _____________________, inscrita no CNPJ nº __________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________ e do CPF nº _______________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (*).

_______, ___ de _______________ de 20__.

__________________

Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da licitante interessada.

[NOME DA EMPRESA]

Observação:

- Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima (*)

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 88/2017/PMJ

EDITAL CC Nº 06/2017/PMJ

A N E X O Nº 10

## MODELO DA CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

## (Em Papel Timbrado da Empresa Licitante)

À/O [NOME DO ÓRGÃO]

Pela presente submetemos à apreciação de V. Sª. a nossa proposta relativa à Concorrência nº ___/2017/PMJ, declarando que:

- Executaremos os serviços e obras licitadas pelo Valor Global de R$ __________ (____________________________) referente ao mês da data limite para entrega da proposta;

- O prazo máximo de execução dos serviços será de ____ (__________) dias corridos, a contar do recebimento da respectiva Ordem de Serviço, em conformidade com as condições estabelecidas no Edital e de acordo com o Cronograma Físico proposto, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros que venham a ser verificados na preparação da proposta;

- O responsável pela obra será o Engenheiro/Arquiteto, Sr. ________ , registrado no CREA ou CAU sob nº ____, profissional detentor do acervo constante na Documentação para Habilitação, oferecida por esta empresa;

- Executaremos os serviços cumprindo rigorosamente os Projetos e Memorial Descritivo, conforme estabelecido nesta Concorrência;

- O fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mão-de-obra, impostos, taxas, seguros, custos, encargos sociais e trabalhistas referentes ao objeto desta licitação estão inclusos na proposta;

- Manteremos válida a proposta por um prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, contados da data limite para sua apresentação.

- Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, comprometemo-nos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação.

_______, ___ de _______________ de 20__.

Atenciosamente,

__________________

Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da licitante interessada.

[NOME DA EMPRESA]

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 88/2017/PMJ

EDITAL CC Nº 06/2017/PMJ

A N E X O Nº 11

## MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Atestamos que a empresa ____________________, inscrita no CNPJ nº __________________, através de seu Representante, ___________________________, ____________ (número e informações do documento de identificação), devidamente credenciado, esteve visitando o local das obras e tomou conhecimento de todas as condições para a execução da obra de ________________, no município de __________________, SC, com a finalidade de participar da Concorrência nº ____/2017/PMJ.

_______, ___ de _______________ de ___

_________________

Assinatura, nome e cargo de servidor do Órgão Licitante.

[NOME DO ÓRGÃO]

__________________

Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da licitante interessada.

[NOME DA EMPRESA]

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 88/2017/PMJ

EDITAL CC Nº 06/2017/PMJ

A N E X O Nº 12

## MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO NA VISITA TÉCNICA

A empresa ____________________, inscrita no CNPJ nº _________________, através de seu Representante, Engenheiro/Arquiteto  _______________________, registro no CREA ou CAU nº _______, DECLARA, que possui total conhecimento das condições e local onde será executada a obra de construção do Centro de Inovação do Município de Joaçaba, SC, e que, portanto, possui todas as informações necessárias sobre o local e as condições pertinentes ao objeto deste Edital, não tendo participado da visita técnica por sua livre e espontânea escolha.

DECLARA ainda, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade pela sua não participação na visita técnica e que não utilizará deste fato para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras Município de Joaçaba, SC.

_______, ___ de _______________ de ___

_________________

Assinatura, nome e cargo de servidor do Órgão Licitante.

[NOME DO ÓRGÃO]

__________________

Assinatura, nome e cargo do Representante da licitante interessada.

[NOME DA EMPRESA]

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 88/2017/PMJ

EDITAL CC Nº 06/2017/PMJ

A N E X O Nº 13

## MODELO DE ORÇAMENTO (PREÇOS) DA PROPONENTE

| QUADRO DE QUANTIDADES E DE PREÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  |  |  | VALOR |
| ITEM | SERVIÇO |  | UN | QTDE | MÃO DE OBRA | MATERIAL |  | CUSTO DO SERVIÇO | TOTAL |
|  |  |  |  |  | (R$) | (R$) |  | (R$) | (R$) |
| VALOR GLOBAL PROPOSTO Importa o presente VALOR GLOBAL em: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA: ____ / ____ / ____ |  | NOME DO RESPONSÁVEL: |  |  |  |  | ASSINATURA: |  |  |

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 88/2017/PMJ

EDITAL CC Nº 06/2017/PMJ

A N E X O Nº 14

MODELO CRONOGRAMA FÍSICO

| CRONOGRAMA FÍSICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO | SERVIÇOS | DIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|  | PERCENTUAL GERAL DOS SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO RESPONSÁVEL: |  |  |  | ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBSERVAÇÕES:

1 - O cronograma será de barras, devendo ser anotado sobre cada uma o percentual mensal dos serviços;

2 - É necessário que seja anotado o percentual geral dos serviços

3 - Deverá haver perfeita coerência entre o cronograma físico e o cronograma financeiro.

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 88/2017/PMJ

EDITAL CC Nº 06/2017/PMJ

A N E X O Nº 15

MODELO CRONOGRAMA FINANCEIRO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS APLICADOS

| CRONOGRAMA FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M E S E S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO | SERVIÇOS E MATERIAIS APLICADOS | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | .......... |  | .......... |  | .......... |  | .......... |  | .......... |  | ............ |  |
|  |  | PS | Valor | PS | Valor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M. O. | Valor da Mão de Obra embutida no preço dos serviços e materiais aplicados no mês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Percent. Valor | Global Simples (PGS) Global Acumulado (PGA)l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO RESPONSÁVEL: |  |  | ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: 1 - PS (= Percentual Mensal de Serviços) – Considerando o valor do PS apresentado na proposta passa a ser peso nas medições para análise do cronograma 2 - PGS (= Percentual Global Simples) - É a soma dos PS (A soma do PGS durante o prazo de contrato será igual a 100) 3 - PGA (= Percentual Global Acumulado) - É a soma dos PGS 4 - A empresa proponente deverá fornecer as folhas que forem necessárias. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 88/2017/PMJ

EDITAL CC Nº 06/2017/PMJ

A N E X O Nº 16

MODELO DE RECIBO DE DOCUMENTOS

Declaro que recebi no Protocolo do Município de Joaçaba, SC, sito na Avenida XV de Novembro, nº 378, centro, Joaçaba, SC, CEP 89.600-000, os envelopes contendo a Documentação de Habilitação (n° 01) e Proposta de Preços (n° 02) a serem anexados a CONCORRÊNCIA nº ___/2017/PMJ da empresa __________________________________

_____________________

Nome:

Cargo:

Matrícula:

Registro do Protocolo

DATA / HORA

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 88/2017/PMJ

EDITAL CC Nº 06/2017/PMJ

A N E X O Nº 17

| MODELO COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE: |  |
| SERVIÇOS: |  |  |  |  |  |  |
| (A) EQUIPAMENTO | COND. | CÓDIGO | QUANT. | UTILIZAÇÃO | CUSTO OPERACION. | CUSTO |
|  | TRAB. |  |  | PROD. IMPROD. | PROD. IMPROD. | HORARIO |
|  |  |  |  |  | (A) TOTAL |  |
| (B) MÃO-DE-OBRA |  |  | CÓDIGO | K QUANT. | SALÁRIO BASE | CUSTO |
|  |  |  |  |  |  | HORÁRIO |
|  |  |  |  |  | (B) TOTAL |  |
| (C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: |  |  |  | CUSTO HORÁRIO DA EXECUÇÃO (A) + (B) |  |  |
| CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A)+(B)]/(C)=(D) |  |  |  |  |  |  |
| (E) MATERIAIS |  |  | CÓDIGO | UNIDADE - CUSTOS | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO |
|  |  |  |  |  | (E) TOTAL |  |
| (F) TRANSPORTE |  |  | CÓDIGO | DMT CUSTOS | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO |
|  |  |  |  |  | (F) TOTAL |  |
| CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F) |  |  |  |  |  |  |
| BONIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: |  |  |  |  |  |  |

__________________

Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da licitante interessada.

[NOME DA EMPRESA]

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 88/2017/PMJ

EDITAL CC Nº 06/2017/PMJ

A N E X O Nº 18

MODELO COMPARATIVO DE CUSTOS

| Cód. do Serviço | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO EM REAIS (R$) |  | RELAÇÃO (b/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MUNICÍPIO/SC (a) | EMPRESA (b) |  |

__________________

Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da licitante interessada.

[NOME DA EMPRESA]

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 88/2017/PMJ

EDITAL CC Nº 06/2017/PMJ

A N E X O Nº 19

## MODELO DE QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

| Identificação da Taxa (exemplos) | % considerado sobre o Custo Unitário |
| --- | --- |
| Administração central da empresa | ___ % |
| Custos financeiros | % |
| Seguros e garantias | ___ % |
| Lucro | % |
|  | ___ % |
|  | ___ % |
| TOTAL | ___ % |

_______, ___ de _______________ de 20__.

Atenciosamente,

Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da licitante interessada.

[NOME DA EMPRESA]

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 88/2017/PMJ

EDITAL CC Nº 06/2017/PMJ

A N E X O Nº 20

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS DISPOSITIVOS DO PLANO DIRETOR DO

MUNICÍPIO, ÀS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

A empresa _____________________, inscrita no CNPJ nº __________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________ e do CPF nº _______________, DECLARA, para fins de atendimento ao disposto no subitem 9.3.9 do Edital nº ____/2017/PMJ que na elaboração dos projetos e/ou execução das obras atenderá aos dispositivos do Plano Diretor do Município de Joaçaba, SC, bem como, às exigências das normas do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina e da Vigilância Sanitária.

_______, ___ de _______________ de 20__.

__________________

Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da licitante interessada.

[NOME DA EMPRESA]

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 88/2017/PMJ

EDITAL CC Nº 06/2017/PMJ

A N E X O Nº 21

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS DISPOSITIVOS DA

LEI FEDERAL Nº 10.098/00 E DECRETO FEDERAL Nº 5.296/04

A empresa _____________________, inscrita no CNPJ nº __________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________ e do CPF nº _______________, DECLARA que observará as determinações contidas na Lei Federal nº 10.098/2000 e Decreto Federal nº 5.296/04, normas que versam sobre a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com modalidade reduzida.

_______, ___ de _______________ de 20__.

__________________

Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da licitante interessada.

[NOME DA EMPRESA]

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 88/2017/PMJ

EDITAL CC Nº 06/2017/PMJ

A N E X O Nº 22

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DO PLANO DE GARANTIA

DO CONTROLE DE QUALIDADE

A empresa ____________________, inscrita no CNPJ nº ______________, neste ato representada por (nome do Representante Legal)........................  abaixo assinado, declara que entregará ao Município de Joaçaba, SC, até 15 (quinze) dias corridos após a assinatura do contrato, o Plano de Garantia do Controle de Qualidade.

Declara, igualmente, que a empresa está ciente que o controle de qualidade dos trabalhos respeitantes às empreitadas é de responsabilidade da Contratada e que o controle realizado pela Licitante não isentará a Contratada das responsabilidades de deficiências e anomalias de construção que lhe sejam imputáveis.

_______, ___ de _______________ de 20__.

Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da licitante interessada.

[NOME DA EMPRESA]

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 88/2017/PMJ

EDITAL CC Nº 06/2017/PMJ

A N E X O Nº 23

DECLARAÇÃO DE REAPRESENTAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO

A empresa  __________________, inscrita no CNPJ nº ______________, neste ato representada pelo seu Representante Legal, Sr. (a) ____________, abaixo assinado, declara que entregará ao Município de Joaçaba, SC, até 15 (quinze) dias corridos após a assinatura do contrato, novo Plano de Trabalho, se necessário, com as adequações e ajustes solicitados por aquela Municipalidade.

_______, ___ de _______________ de 20__.

Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da licitante interessada.

[NOME DA EMPRESA]

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 88/2017/PMJ

EDITAL CC Nº 06/2017/PMJ

A N E X O Nº 24

TEMAS MÍNIMOS A SEREM ABORDADOS NO PLANO DE TRABALHO

- Movimento de terras;

- Instalação de Obras;

- Estrutura;

- Drenagem;

- Arquitetura;

- Urbanização;

- Sinalização;

- Comunicação e Lógica;

- Sistema de Segurança;

- Hidrosanitário;

- Climatização e Exaustão;

- Elétrico e Iluminação;

- Prevenção de Incêndio;

- Elevadores.

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 88/2017/PMJ

EDITAL CC Nº 06/2017/PMJ

A N E X O Nº 25

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Declaramos para os devidos fins que conhecemos a legislação ambiental, notadamente as relacionadas às atividades objeto deste Edital (Lei Federal nº 6.938/81, Decreto Federal nº 99.274/90, Lei Federal nº 6.902/81, Decreto Estadual nº 14.250/81, Lei Estadual nº 5.793/80, Resolução CONAMA nº 001/86, Resolução CONAMA nº 237/97, Código Florestal, Decreto Federal nº 99.547/90, Decreto Federal nº 750/93, Lei Estadual nº 9.428/94, Código das Águas, Decreto Federal nº 24.643/34, e outras.

- Ratificamos que tomamos ciência da Lei Federal 9.605/98 - Lei que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente - Lei de Crimes Ambientais, onde no seu art. 2º menciona que "o preposto, dentre outros, de pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la, sobre esse incidirá as penas cabíveis".

- Tomamos total conhecimento dos estudos e projetos com as respectivas restrições ambientais, das proposições relativas à preservação do meio ambiente e à minimização dos impactos ambientais advindos das obras previstas neste Edital, cujas ações serão criteriosamente implementadas, incluindo o monitoramento ambiental, quando necessário;

- Responsabilizamo-nos pela contratação de pessoal qualificado para o atendimento às questões ambientais, bem como pela elaboração dos relatórios e documentações relativas aos licenciamentos ambientais, sem custos adicionais ao Município de Joaçaba, SC.

- Responsabilizamo-nos pelo efetivo atendimento às Licenças Ambientais (LAP e LAI) da Construção do Centro de Inovação, assumindo as condições de validade das mesmas sem custos adicionais ao Município de Joaçaba, SC.

- Responsabilizamos pela obtenção e pagamento de taxas das Licenças Ambientais (LAP, LAI, LAO), das alterações no projeto ocorridas em função de solicitação nossa e/ou em decorrência de ação de nossa responsabilidade, objeto do presente edital.

- Assumimos toda a responsabilidade pela execução das obras provisórias e permanentes de proteção ambiental, constantes ou não do plano de trabalho, acompanhadas pela Fiscalização do Município de Joaçaba, SC.

- Assumimos toda execução e custos inerentes à conservação, manutenção e o monitoramento ambiental das instalações e canteiro de obras;

- Assumimos a responsabilidade pela execução e ônus da limpeza de entulhos, focos de proliferação endêmica, higiene e pela qualidade sócio-ambiental da obra;

- Assumimos, sem repasse para o Município de Joaçaba, SC, toda a responsabilidade por danos e ônus, inclusive os pagamentos das multas que venham a ser associadas às obras ora licitadas, motivadas pelo não cumprimento dos dispositivos legais ou normativos previstos.

- Assumimos o compromisso em permitir a fiscalização ambiental, conforme previsto no Parágrafo 3º do art. 21 do Decreto Federal nº 99.274/90;

- Concluídas as obras, responsabilizamo-nos pela entrega ao Município de Joaçaba, SC, do Relatório de Controle Ambiental devidamente aprovado pelo órgão ambiental competente, bem como a execução das condicionantes ambientais para a obtenção da Licença Ambiental de Operação - LAO da obra, de cuja aprovação dependerá a liberação das cauções contratuais.

- Assumimos o compromisso de manutenção de arquivo próprio para reunir toda a documentação ambiental da obra, inclusive as licenças e autorizações, assim como o acervo dos respectivos registros fotográficos antes e depois da execução de obra ou procedimento de caráter ambiental, de forma a garantir subsídios a eventuais demandas e garantir material informativo para a confecção do Relatório de Controle Ambiental;

- Tomamos total conhecimento que pagamento da última medição somente será realizado após a entrega ao Município de Joaçaba, SC, do Relatório de Controle Ambiental devidamente aprovado pelo órgão ambiental competente.

_______, ___ de _______________ de 20__.

Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da licitante interessada.

[NOME DA EMPRESA]

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 88/2017/PMJ

EDITAL CC Nº 06/2017/PMJ

A N E X O Nº 26

MODELO PLACA DE PUBLICIDADE DA OBRA OU SERVIÇO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 88/2017/PMJ

EDITAL CC Nº 06/2017/PMJ

A N E X O Nº 27

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOAÇABA, SC, inscrito no CNPJ sob nº 82.939.380/0001-99, com sede na Avenida XV de Novembro, nº 378, centro, Joaçaba, SC.

CONTRATADA: ......................., inscrita no CNPJ sob nº ............., estabelecida na Rua ................, Bairro ............., em ..........................

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA, SC, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. ..........., portador do CPF nº .................................., doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa ...................., neste ato representada pelo Sr. .................................., portador do CPF nº ...............................de ora doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar este Contrato, em decorrência do Processo Licitatório nº __/2017/PMJ, correlato à Concorrência nº __/2017/PMJ, aberta em ............... e homologada em ..............., consoante as cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

  - A execução pela CONTRATADA das obras de conclusão do Edifício do Centro de Inovação, com fornecimento de material, em conformidade com os Projetos, Memoriais Descritivos, Cronograma Físico-Financeiro e Planilha de Quantitativos/Orçamentária, copiados em CD, que passam a fazer parte integrante deste Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)

  - De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, devendo os serviços da licitação de um prazo máximo 10 (dias) dias corridos a partir da emissão da Ordem de Serviço pelo CONTRATANTE.

  - De Execução, em até 180 (cento e oitenta) dias a contar o recebimento pela CONTRATADA da respectiva Ordem de Serviço.

  - De Entrega, em até 05 (cinco) dias da conclusão dos serviços, mediante Termo Circunstanciado endereçado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, aos cuidados do Responsável Técnico pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)

  - O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, de R$ ..................................................

CLÁUSULA QUARTA – DO(S) PAGAMENTO(S)

  - Será(ão) efetuado(s) mensalmente, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao da prestação do(s) serviço(s), à vista do(s) respectivo(s) Boletim(ns) de Medição(ões) correspondente(s), atestado(s) pelo CONTRATANTE.

  - O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da comprovação de que os serviços foram executados de acordo com as condições previstas, estabelecidas no Contrato, Proposta de Preços e demais Documentos inerentes ao Processo;

  - Na hipótese de a cobrança emitida apresentar erros, a Administração reserva-se ao direito de efetuar somente o pagamento dos itens/subitens corretos, sendo a parte equivocada paga no prazo de até 30 (trinta) dias, após a apresentação de nova fatura;

  - Não serão permitidos adiantamentos de pagamentos.

CLÁUSULA QUINTA – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

  - O(s) valor(es) ofertado(s) na proposta poderá(ão) ser revisto(s), desde que devidamente requerido(s), demonstrado(s) através de planilha(s), plenamente justificado(s) e aprovado(s) pelo Contratante;

  - O(s) preço(s) será(ão) reajustado(s) pelo INCC – Índice Nacional de Custo da Construção, a cada 12 (doze) meses, tendo como data base a da apresentação da proposta na licitação.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - Os serviços, objeto desta licitação, serão contratados com recursos provenientes do Governo do Estado, consoante Termo de Convênio n° ......, complementados com a contrapartida do Município – Doação do Terreno, provisionada na conta:

1.075 – CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO

298 – 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0064 – Aplicações Diretas

  - As despesas correrão nos exercícios futuros, às contas das dotações orçamentárias próprias para atender as despesas da mesma natureza.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Cumprir todas as cláusulas e condições do Edital, de seu(s) Anexo(s) e do presente Contrato.

  - Assinar e devolver o Contrato em prazo não superior a 10 (dez) dias a contar da data do seu recebimento. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar/devolver o contrato dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

  - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se fizerem necessárias, em até 25% do valor inicialmente contratado, pertinentes ao quantitativo, nos termos do parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares.

  - Custear as despesas com salários, encargos, seguro, transporte, alojamento, alimentação do pessoal e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei, durante a execução dos serviços.

  - Responder pelos danos morais e materiais, causados direta ou indiretamente ao Município e a terceiros, durante a execução dos serviços, objeto da Licitação.

  - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital.

  - Não subcontratar os serviços, objeto desta Concorrência.

  - Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por qualquer prejuízo que estes possam causar à Administração ou a terceiros, durante o atendimento do objeto.

  - Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, ocorra na execução dos serviços, ou que possam comprometer a sua qualidade.

  - Assumir inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos seus empregados, bem como, pelos encargos previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas resultante da execução dos serviços decorrentes desta licitação.

  - Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do Edital;

  - Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente.

  - Refazer, exclusivamente às suas custas, os serviços executados em desacordo com os Termos estabelecidos no presente instrumento, sem que tal fato possa ser invocado para justificar alteração nos custos inicialmente propostos, assumidos e pactuados.

  - Manter no local dos serviços, o Diário de Obras ou de Ocorrências, para obtenção de assinatura(s) do(s) Responsável(is) Técnico(s) e do(s) Fiscal(is) competente(s), pela ocasião da(s) vistoria(s);

  - Sinalizar e manter sinalizado o local dos serviços de acordo com o Código Nacional de Trânsito e demais normas de segurança do trabalho.

  - A homologação fica condicionada a entrega de cópia em CD da Planilha de quantitativos/Orçamentária à Comissão de Licitação.

  - Identificar o local dos serviços com placa, fornecido pelo CONTRATANTE, de acordo com a identidade visual adotado pelo Município e pelo Estado de Santa Catarina para obras provenientes do Pacto por Santa Catarina.

  - Entregar a ART do Responsável Técnico, validada pelo CREA, em até 10 (dez) dias contados da assinatura da Ordem de Serviço, na Secretaria de Infraestrutura do Município.

  - Propiciar, sempre que solicitado, as visitas dos técnicos indicados, objetivando o acompanhamento da execução da obra.

  - No caso de Empresa sediada em outro Estado, a assinatura do Contrato fica condicionada a apresentação da Prova de Regularidade junto ao CREA, devidamente submetida ao Visto do CREA/SC, em vigência.

  - Contatar com o Departamento Técnico da Secretaria de Infraestrutura do CONTRATANTE, antes de iniciar os serviços, no sentido de acertar, no local da obra, os detalhes da execução, como também, providenciar as licenças, as aprovações e os registros específicos junto aos órgãos e entidades federais, estaduais ou municipais competentes.

  - Executar os serviços conforme projeto(s), observando rigorosamente os princípios básicos de engenharia, as normas e especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e outras aplicáveis, independentes de transcrição, além de representar o conhecimento do objeto deste contrato, não sendo aceita alegação de desconhecimento de qualquer pormenor.

  - Oferecer Garantia de Execução dos Serviços, objeto da Licitação, ao Contratante equivalente a 5% do valor homologado, com validade no mínimo de 60 (sessenta) dias além do vencimento do contrato, em uma das modalidades: Caução em Dinheiro ou Títulos da Dívida Pública, Seguro-Garantia ou Fiança Bancária, a critério do Licitante, nos termos do disposto no §1º do art. 56 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares.

    - A caução somente será levantada após lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços. No caso de rescisão do contrato por inadimplência da CONTRATADA, não será devolvido o valor referente à caução, o qual será retido pelo Município, para ressarcimentos.

    - No caso de rescisão do contrato e/ou interrupção dos serviços, não será devolvido o valor referente à caução, a não ser que a rescisão e/ou paralisação decorra por mútuo acordo.

CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

  - Emitir o Contrato em prazo não superior a 10 (dez) dias, contados da data da Homologação.

  - Encaminhar o Termo de Contrato ao adjudicatário, em prazo não superior a 10 (dez) dias contados da data da sua emissão.

  - Emitir a Ordem de Serviço, em prazo não superior a 20 (vinte) dias contados da assinatura do respectivo Termo de Contrato.

  - Efetuar os pagamentos em conformidade com as condições prescritas no Edital.

  - Exercer a fiscalização dos serviços prestados pela CONTRATADA, por técnicos especialmente designados, notificando, imediatamente e por escrito, quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.

  - Fiscalizar, conferir e acompanhar a execução da obra e serviços, notificando a CONTRATADA, por escrito, sobre defeitos ou irregularidades encontrados, fixando prazos e condições para as correções.

  - Reter a contribuição devida ao INSS, calculada sobre o valor da Nota Fiscal ou da Fatura inerente a prestação de serviços de acordo com a Lei Federal nº 9.711/98.

  - Reter o correspondente devido a título de ISS, calculado sobre o valor global da Nota Fiscal/Fatura.

CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO

  - Provisório, em até 15 (quinze) dias, pelo profissional responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra, mediante Termo Circunstanciado assinado pelas partes.

  - Definitivo, em até 60 (sessenta) dias da conclusão da obra, pela Comissão Municipal de Recebimento de Obras, mediante termo circunstanciado, para efeito de vistoria e da comprovação da adequação do objeto às condições contratadas. Durante este período, a CONTRATADA terá sob sua responsabilidade, todo o serviço contratado. Qualquer falha construtiva ou de funcionamento, deverá ser prontamente reparada pela CONTRATADA, sem ônus para o Município.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES

  - Consoante o disposto no art. 77 da Lei 8.666/93, a inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

  - Pela inexecução total ou parcial do contrato, pelo adjudicatário, poderão ser aplicadas as penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em até 10% (dez por cento) do valor contratado, além das medidas legais cabíveis.

  - A empresa vencedora que recusar-se a assinar o contrato ou não devolvê-lo devidamente assinado, ficará suspensa de participar de qualquer processo licitatório realizado pelo Município de Joaçaba, SC, pelo período de 02 (dois) anos da data da notificação, sem prejuízo das penalidades previstas em lei.

  - Em caso de não cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, estará essa sujeita às seguintes sanções:

  - Advertência.

  - Multa na forma a seguir:

- De 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na execução dos serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento);

- 10% (dez por cento) em caso de não conclusão do serviço ou rescisão do contrato por culpa da contratada, calculado sobre a parte inadimplente;

- Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega;

- 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado da contratação no caso de a licitante vencedora recusar-se a assinar o Contrato quando regularmente convocada, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento;

  - Suspensão temporária do direito de licitar pelo período de até 02 (dois) anos, aplicada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, da data da notificação, sem prejuízo das penalidades previstas em lei.

  - Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, em caso de faltas graves apuradas por intermédio de processo administrativo.

  - Poderão ser aplicadas notificações e/ou multas contratuais a CONTRATADA por irregularidades cometidas, sem prejuízo de outras sanções cabíveis;

  - Compreende-se por notificação a formalização em documento apropriado da ocorrência de irregularidade ou grupo de irregularidades sobre as quais a CONTRATADA deve tomar imediatas providências, com a finalidade de corrigir as falhas apontadas;

  - Compreende-se por multa contratual o desconto de valores monetários contra a CONTRATADA, em face de irregularidades apontadas;

  - O uso de notificações sobre irregularidades constatadas não exclui a possibilidade de aplicação de multa sobre as mesmas;

  - As multas serão independentes e a aplicação de uma não exclui a de outra.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA / VALIDADE CONTRATUAL

  - A sua vigência será de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de recebimento pela CONTRATADA da Ordem de Serviço Inicial, podendo ser prorrogado nos termos dispostos no art. 57 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO E PRORROGAÇÃO

  - O presente contrato poderá ser rescindido mediante prévio e mútuo acordo entre as partes ou unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando ocorrer quaisquer dos motivos enumerados no artigo 78, seus parágrafos e incisos da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares;

  - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, na forma prescrita pelo art. 77 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO DIREITO DE RESERVA:

  - O Município de Joaçaba, SC, reserva-se ao direito, de revogar o certame por razões de interesse público devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de ilegalidade, nos termos do art. 49 da Lei de Licitações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS

  - O presente Contrato reger-se-á pelas disposições expressas na Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, na Lei Complementar 123/2006 e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se supletivamente os Princípios da Teoria Geral dos contratos e as disposições de Direito Privado;

  - Os casos omissos serão resolvidos à luz das referidas leis, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

  - Fica eleito o foro da Comarca de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que porventura decorram do presente, independentemente de qual seja o domicílio da CONTRATADA.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 04 vias de igual teor e forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Joaçaba, SC, ...... de .....................de 2017.

CONTRATADA                                            CONTRATANTE