ANEXO 4 – DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS

- DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA

  - O objetivo deste item é estabelecer os requisitos que devem ser seguidos para a elaboração da PROPOSTA TÉCNICA, por meio da qual a LICITANTE deverá demonstrar que possui expertise para a execução do objeto da CONCESSÃO e expor a metodologia técnica, organização, tecnologias, recursos materiais e humanos que vislumbra, para a execução dos SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS e LIMPEZA URBANA do Município de Joaçaba/SC, e atingimento dos parâmetros de qualidade dos SERVIÇOS fixados no CONTRATO, conforme disposto nos ANEXOS.

  - Para elaboração da PROPOSTA TÉCNICA, a LICITANTE deverá considerar todas as disposições e especificações do presente ANEXO, bem como dos ANEXOS do CONTRATO, em especial do ANEXO A – CADERNO DE ENCARGOS, e nas demais informações fornecidas no EDITAL, sendo, todavia, de sua inteira responsabilidade a realização de estudos complementares que, a seu critério, considere necessários à elaboração de sua PROPOSTA TÉCNICA e que embasem quantitativa e tecnicamente o PLANO DE NEGÓCIOS.

  - A PROPOSTA TÉCNICA deve ser apresentada em original, digitada apenas no anverso, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, devendo ser rubricada em todas as folhas, numerada, datada e assinada pelo representante legal da LICITANTE ou por mandatário. Caso seja utilizada a representação por mandatário, é necessário anexar a procuração que confira expressamente o poder para representar a empresa.

  - Será desclassificada a PROPOSTA TÉCNICA que:

    - Apresentar-se em desacordo à forma exigida no EDITAL ou neste ANEXO;

    - Contiver qualquer menção em relação aos valores contidos na PROPOSTA ECONÔMICA.

  - Ainda, não será permitida qualquer compensação entre os itens analisados, ou seja, cada um deles será determinante para a aceitabilidade ou não da PROPOSTA TÉCNICA.

  - Serão admitidos, para efeito da comprovação dos itens 1.8.1 e 1.8.3, documentos da LICITANTE ou CONSORCIADA emitidos em nome de CONTROLADA, CONTROLADORA ou de entidade(s) sujeita(s) ao mesmo CONTROLE comum.

    - Caso seja apresentado documento emitido na forma do item 1.6, deverão ser observados os itens 13.4.2.6, 13.4.2.7 e 13.4.2.8 do EDITAL.

  - Às PROPOSTAS TÉCNICAS das LICITANTES serão atribuídos até 100 (cem) pontos a título de Nota Técnica, conforme os critérios e parâmetros contidos neste ANEXO.

  - Considerado o disposto acima, serão adotados os seguintes aspectos para a pontuação das PROPOSTAS TÉCNICAS:

# A. Experiência da LICITANTE – Pontuação máxima: 42

      - No desenvolvimento da PROPOSTA TÉCNICA a LICITANTE deverá demonstrar sua experiência, conforme itens expostos de A.1 a A.7, observados no quadro a seguir.

      - A fim de comprovar a experiência anterior da LICITANTE na execução dos SERVIÇOS de características compatíveis com o objeto da LICITAÇÃO, serão admitidos atestado(s) emitido(s) por pessoas jurídicas, de direito público ou privado, devidamente registrado e certificado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

      - Será admitido o somatório de atestados para comprovação das atividades e quantitativos elencados neste item 1.8.1 e nos itens A.1 a A.7, exceto para os quantitativos relacionados ao número de habitantes.

| Descrição | Pontuação Máxima |
| --- | --- |
| A1. Execução de Educação Ambiental com visitas a domicílios ao longo de 1 ano. Cada 1.000 visitas equivalem a 1 ponto. | 6 |
| A2. Execução de Educação Ambiental em município do porte de Joaçaba (30.146 habitantes) ou superior. Cada 2 anos equivalem a 1 ponto – considerando-se períodos sucessivos e não concomitantes. | 6 |
| A3. Implantação, operação e manutenção de ECOPONTO para recebimento de materiais recicláveis. Cada 1 ECOPONTO equivale a 2 pontos. | 6 |
| A4. Implantação de Unidade de Triagem de Materiais com, pelo menos, 1.000 m² de área construída e fornecimento de equipamentos para triagem de materiais recicláveis. | 6 |
| A5. Atendimento ao USUÁRIO e cobrança de tarifa de RESÍDUOS SÓLIDOS dos USUÁRIOS. Cada 5 anos de execução dos serviços equivale a 1 ponto – considerando-se períodos sucessivos e não concomitantes. | 6 |
| A6. Atendimento ao USUÁRIO e cobrança de tarifa de RESÍDUOS SÓLIDOS dos USUÁRIOS em município com população superior a 15.000 habitantes (50% da população de Joaçaba). Cada 2.500 habitantes acima dessa população equivalem a 1 ponto. | 6 |
| A7. Execução dos serviços de coleta e destinação de RESÍDUOS SÓLIDOS e limpeza urbana, de forma simultânea, em município do porte de Joaçaba (30.146 habitantes) ou superior. Cada 5 anos equivalem a 1 ponto – considerando-se períodos sucessivos e não concomitantes. | 6 |
| Pontuação Total | 42 |

# B. Metodologia de Execução – Pontuação máxima: 42

      - No desenvolvimento da PROPOSTA TÉCNICA a LICITANTE deverá demonstrar seu conhecimento e formulará a exposição de sua metodologia distribuída nos itens B.1 a B.12.

      - Os itens B.1 a B.14 estão divididos em subitens, aos quais a pontuação referente a cada um será atribuída. Em caso de erro na apresentação dos elementos exigidos nos subitens será atribuída nota 0 (zero) para o respectivo subitem.

      - Serão desclassificadas as PROPOSTAS TÉCNICAS que deixarem de apresentar qualquer um dos elementos exigidos nos itens e subitens que compreendem a Metodologia de Execução (item B).

# COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMUNS – 4 pontos

- Descrição do serviço a ser executado e seu planejamento contendo, obrigatoriamente: mapa(s) com indicação de escala, setores de coleta, frequências a serem adotadas e turno(s) de execução dos serviços, e respectivas legendas; métodos a empregar, incluindo as rotinas operacionais; e memória de cálculo que demonstre o dimensionamento dos setores, veículos, equipamentos e mão de obra necessários à execução do serviço: 2 pontos;

- Quadros auxiliares que contenham os itens e quantitativos (mão de obra, veículos, equipamentos, insumos, EPI’s, entre outros) necessários à execução do serviço: 1 ponto;

- Apresentação das especificações dos veículos e equipamentos a serem utilizados nas operações do serviço, com descrição de suas características técnicas, de forma individualizada (marcas, modelos, capacidades e ano de fabricação, entre outros): 1 ponto.

# COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS – 4 pontos

- Descrição do serviço a ser executado e seu planejamento contendo, obrigatoriamente: mapa(s) com indicação de escala, setores de coleta, frequências a serem adotadas e turno(s) de execução dos serviços, e respectivas legendas; métodos a empregar, incluindo as rotinas operacionais; e memória de cálculo que demonstre o dimensionamento dos setores, veículos, equipamentos e mão de obra necessários à execução do serviço: 2 pontos;

- Quadros auxiliares que contenham os itens e quantitativos (mão de obra, veículos, equipamentos, insumos, EPI’s, entre outros) necessários à execução do serviço: 1 ponto;

- Apresentação das especificações dos veículos e equipamentos a serem utilizados nas operações do serviço, com descrição de suas características técnicas, de forma individualizada (marcas, modelos, capacidades e ano de fabricação, entre outros): 1 ponto.

# COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – 4 pontos

- Descrição do serviço a ser executado e seu planejamento contendo, obrigatoriamente: mapa(s) com indicação de escala, unidades de saúde a serem atendidas, frequências a serem adotadas e turno(s) de execução dos serviços, e respectivas legendas; métodos a empregar, incluindo as rotinas operacionais; e memória de cálculo que demonstre o dimensionamento dos veículos e mão de obra necessários à execução do serviço: 2 pontos;

- Quadros auxiliares que contenham os itens e quantitativos (mão de obra, veículos, insumos, EPI’s, entre outros) necessários à execução do serviço: 1 ponto;

- Apresentação das especificações dos veículos e equipamentos a serem utilizados nas operações do serviço, com descrição de suas características técnicas, de forma individualizada (marcas, modelos, capacidades e ano de fabricação, entre outros): 1 ponto.

# Coleta Programada de RESÍDUOS VOLUMOSOS – 4 pontos

- Descrição do serviço a ser executado e seu planejamento contendo, obrigatoriamente: turno(s) de execução dos serviços; métodos a empregar, incluindo as rotinas operacionais; e memória de cálculo que demonstre o dimensionamento dos veículos, equipamentos e mão de obra necessários à execução do serviço: 2 pontos;

- Quadros auxiliares que contenham os itens e quantitativos (mão de obra, veículos, equipamentos, insumos, EPI’s, entre outros) necessários à execução do serviço: 1 ponto;

- Apresentação das especificações dos veículos e equipamentos a serem utilizados nas operações do serviço, com descrição de suas características técnicas, de forma individualizada (marcas, modelos, capacidades e ano de fabricação, entre outros): 1 ponto.

# Operação e Manutenção dos ECOPONTOS – 2 PONTOS

- Descrição da operação dos ECOPONTOS contendo, obrigatoriamente: horário de funcionamento; métodos a empregar, incluindo as rotinas operacionais; e equipamentos e mão de obra necessários à execução do serviço: 1 ponto;

- Quadros auxiliares que contenham os itens e quantitativos (mão de obra, equipamentos, insumos, EPI’s, entre outros) necessários à execução do serviço: 1 ponto.

# DESTINAÇÃO FINAL – 6 pontos

- Descrição da operação (recebimento, pesagem, descarga, logística a ser aplicada a cada tipo de resíduo, entre outros) do(s) local(is) de DESTINAÇÃO FINAL: 2 pontos;

- Descrição da tecnologia e da unidade proposta para o tratamento necessário para atingir a meta de redução de RESÍDUOS SÓLIDOS COMUNS encaminhados para DISPOSIÇÃO FINAL contendo, obrigatoriamente: desenhos esquemáticos e layout; dimensionamento da solução tecnológica; planejamento para o processamento, tratamento e destinação; e logística adotada para cada tipo de resíduo (orgânicos, recicláveis e rejeitos): 2 pontos;

- Cálculo do balanço de massa da tecnologia proposta para o tratamento necessário para atingir a meta de redução de RESÍDUOS SÓLIDOS COMUNS encaminhados para DISPOSIÇÃO FINAL: 2 pontos.

# Varrição Manual De Vias E Logradouros Públicos – 4 Pontos

- Descrição dos serviços a serem executados e seus planejamentos contendo, obrigatoriamente: mapa(s) para o serviço de varrição manual com indicação de escala, setores, frequências a serem adotadas, turno(s) de execução dos serviços e respectivas legendas; métodos a empregar, incluindo as rotinas operacionais; e memória de cálculo que demonstre o dimensionamento dos setores (para o serviço de varrição manual), equipamentos e mão de obra necessários à execução dos serviços: 2 pontos;

- Quadros auxiliares que contenham os itens e quantitativos (mão de obra, veículos, equipamentos, EPI’s, insumos, entre outros) necessários à execução dos serviços: 1 ponto;

- Apresentação das especificações dos veículos e equipamentos a serem utilizados nas operações dos serviços, com descrição de suas características técnicas, de forma individualizada (marcas, modelos, capacidades e ano de fabricação, entre outros): 1 ponto.

# Serviços Gerais De Limpeza Urbana – 4 Pontos

- Descrição do serviço a ser executado e seu planejamento contendo, obrigatoriamente: turno(s) de execução dos serviços, métodos a empregar, incluindo as rotinas operacionais; e memória de cálculo que demonstre o dimensionamento dos equipamentos e mão de obra necessários à execução do serviço: 2 pontos;

- Quadros auxiliares que contenham os itens e quantitativos (mão de obra, veículos, equipamentos, EPI’s, insumos, entre outros) necessários à execução do serviço: 1 ponto;

- Apresentação das especificações dos veículos e equipamentos a serem utilizados nas operações dos serviços, com descrição de suas características técnicas, de forma individualizada (marcas, modelos, capacidades e ano de fabricação, entre outros): 1 ponto;

# Educação Ambiental – 3 Pontos

- Descrição do PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL contendo, obrigatoriamente: o planejamento; a metodologia, incluindo público-alvo e formas de abordagem, tipos de materiais de divulgação e mídias a serem utilizadas; e o cronograma de realização das ações de educação ambiental: 1,5 ponto;

- Quadros auxiliares que contenham os itens e quantitativos (mão de obra, equipamentos, insumos, entre outros) necessários à execução do serviço: 1,5 ponto.

# Implantação dos INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS – 2 pontos

- Descrição e caracterização física dos empreendimentos incluindo, obrigatoriamente: projeto arquitetônico, com planta baixa, fachadas e layout dos equipamentos e mobiliário; e memorial descritivo, contendo mobiliários e todos os equipamentos com suas capacidades, em relação aos seguintes BENS REVERSÍVEIS:

  - 3 (três) ECOPONTOS: 1 ponto;

  - Unidade de Triagem de Materiais Recicláveis: 1 ponto.

# Serviços comerciais de atendimento ao USUÁRIO e cobrança de tarifa – 2 pontos

- Apresentação da metodologia referente ao atendimento ao USUÁRIO e cobrança de tarifa ao longo da execução do CONTRATO: 1 ponto;

- Quadros auxiliares que contenham os itens e quantitativos (mão de obra, equipamentos, insumos, entre outros) necessários à execução dos serviços: 1 ponto.

# Plano de manutenção – 3 pontos

- Plano de manutenção e conservação dos veículos e equipamentos operacionais utilizados na execução dos serviços dos itens B1, B2, B3, B4 e B8 durante a vigência do CONTRATO: 1 ponto;

- Plano de manutenção e conservação da estrutura, dos veículos e equipamentos operacionais utilizados na execução dos serviços do item B6: 1 ponto;

- Plano de manutenção da unidade proposta para o tratamento de RESÍDUOS SÓLIDOS COMUNS descrita no item B6: 1 ponto.

# C. Nota qualitativa – Pontuação máxima: 16

      - Para obter pontuação neste item, a LICITANTE deverá apresentar na PROPOSTA TÉCNICA:

| ITEM | PESO MÁXIMO |
| --- | --- |
| - Licença Ambiental de Instalação (LAI) ou de Operação (LAO), em vigor, de Unidade de Tratamento térmico de resíduos sólidos urbanos. Cada faixa de capacidade de tratamento equivale a: - 330 a 400 t/mês: 4 pontos; - 401 a 470 t/mês: 8 pontos; - 471 a 540 t/mês: 12 pontos; Superior a 540 t/mês: 16 pontos. | 16 |
| - Licença Ambiental de Instalação (LAI) ou de Operação (LAO), em vigor, de Unidade de Tratamento térmico de resíduos sólidos urbanos. Cada faixa de capacidade de tratamento equivale a: - 330 a 400 t/mês: 4 pontos; - 401 a 470 t/mês: 8 pontos; - 471 a 540 t/mês: 12 pontos; Superior a 540 t/mês: 16 pontos. | 16 |

- COMPOSIÇÃO DA NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA

  - A Nota da PROPOSTA TÉCNICA (NPT) será de, no máximo, 100 (cem) pontos, de acordo com a somatória das pontuações obtidas nos atribuídos (A) Experiência da Licitante, (B) Metodologia de execução e (C) Nota Qualitativa.

  - A tabela a seguir apresenta os componentes individualizados a serem avaliados, e respectiva pontuação máxima aos itens da PROPOSTA TÉCNICA.

| ITEM | PONTUAÇÃO | SUBITEM | PONTUAÇÃO MÁXIMA | PONTUAÇÃO OBTIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Experiência da Licitante | 42 | A.1 | 6 | [ ] |
|  |  | A.2 | 6 | [ ] |
|  |  | A.3 | 6 | [ ] |
|  |  | A.4 | 6 | [ ] |
|  |  | A.5 | 6 | [ ] |
|  |  | A.6 | 6 | [ ] |
|  |  | A.7 | 6 | [ ] |
| B. Metodologia de Execução | 42 | B.1 | 4 | [ ] |
|  |  | I | 2 | [ ] |
|  |  | II | 1 | [ ] |
|  |  | III | 1 | [ ] |
|  |  | B.2 | 4 | [ ] |
|  |  | I | 2 | [ ] |
|  |  | II | 1 | [ ] |
|  |  | III | 1 | [ ] |
|  |  | B.3 | 4 | [ ] |
|  |  | I | 2 | [ ] |
|  |  | II | 1 | [ ] |
|  |  | III | 1 | [ ] |
|  |  | B.4 | 4 | [ ] |
|  |  | I | 2 | [ ] |
|  |  | II | 1 | [ ] |
|  |  | III | 1 | [ ] |
|  |  | B.5 | 2 | [ ] |
|  |  | I | 1 | [ ] |
|  |  | II | 1 | [ ] |
|  |  | B.6 | 3 | [ ] |
|  |  | I | 1 | [ ] |
|  |  | II | 1 | [ ] |
|  |  | III | 1 | [ ] |
|  |  | B.7 | 6 | [ ] |
|  |  | I | 2 | [ ] |
|  |  | II | 2 | [ ] |
|  |  | III | 2 | [ ] |
|  |  | B.8 | 3 | [ ] |
|  |  | I | 1 | [ ] |
|  |  | II | 1 | [ ] |
|  |  | III | 1 | [ ] |
|  |  | B.9 | 3 | [ ] |
|  |  | I | 1,5 | [ ] |
|  |  | II | 1,5 | [ ] |
|  |  | B.10 | 2 | [ ] |
|  |  | I | 1 | [ ] |
|  |  | II | 1 | [ ] |
|  |  | B.11 | 2 | [ ] |
|  |  | I | 1 | [ ] |
|  |  | II | 1 | [ ] |
|  |  | B.12 | 3 | [ ] |
|  |  | I | 1 | [ ] |
|  |  | II | 1 | [ ] |
|  |  | III | 1 | [ ] |
| C. Nota Qualitativa | 16 | C.1 | 16 | [ ] |
| TOTAL | 100,00 | - | 100,00 | NOTA FINAL DA PROPOSTA TÉCNICA |
|  |  |  |  | [ ] |

- DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ECONÔMICA

  - Observando as condições dispostas no EDITAL e ANEXOS, o presente documento tem como objetivo estabelecer as diretrizes mínimas para elaboração, aceite e avaliação da viabilidade da PROPOSTA ECONÔMICA das LICITANTES, sem prejuízo aos requisitos de projeto e ao atendimento dos requisitos da PROPOSTA TÉCNICA.

  - As diretrizes mínimas para elaboração da PROPOSTA ECONÔMICA visam a garantir subsídio suficiente para a avaliação econômico-financeira adequada do projeto, visando a viabilidade econômico-financeira para garantir o fornecimento adequado do serviço à população e a solidez e atratividade ao mercado.

  - A PROPOSTA ECONÔMICA deve obrigatoriamente considerar:

    - Modelo da PROPOSTA ECONÔMICA contido no Modelo 04 do Anexo 3 – MODELOS DA LICITAÇÃO, com DESCONTO que incidirá de forma linear tanto sobre os valores de referência da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL a ser paga pelo PODER CONCEDENTE, quanto sobre o AUMENTO REAL do VALOR BÁSICO REFERENCIAL da TARIFA, conforme disciplinado no EDITAL e neste ANEXO.

    - A PROPOSTA ECONÔMICA será acompanhada do PLANO DE NEGÓCIOS, o qual deverá ser formulado seguindo as diretrizes deste documento e do APÊNDICE B, deste anexo.

      - O PLANO DE NEGÓCIOS deve contemplar todos os quantitativos e especificações dos veículos, equipamentos, mão de obra, insumos, entre outros, previstos na PROPOSTA TÉCNICA, sob pena de desclassificação.

    - O pagamento do montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a título de ressarcimento pelos estudos elaborados no âmbito do Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI, regulamentado pelo Edital de Chamamento Público PMI nº 001/2022/PMJ, nos termos do art. 21 da Lei Federal nº 8.897, de 13 de fevereiro de 1995 e do art. 31 da Lei Federal nº 9.074, de 07 de julho de 1995, em moeda com data-base em março de 2023.

  - Valores de Referência para a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, sobre as quais incidirão o DESCONTO a ser ofertado pelas licitantes:

| Período | Valor |  | Período | Valor |  | Período | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano 1 | 3.723.000,00 |  | Ano 11 | 4.891.327,15 |  | Ano 21 | 5.273.829,22 |
| Ano 2 | 4.133.535,50 |  | Ano 12 | 4.929.559,94 |  | Ano 22 | 5.312.094,76 |
| Ano 3 | 4.585.214,93 |  | Ano 13 | 4.967.836,61 |  | Ano 23 | 5.350.361,47 |
| Ano 4 | 4.623.505,93 |  | Ano 14 | 5.006.044,82 |  | Ano 24 | 5.388.625,37 |
| Ano 5 | 4.661.759,15 |  | Ano 15 | 5.044.288,65 |  | Ano 25 | 5.426.882,58 |
| Ano 6 | 4.699.971,76 |  | Ano 16 | 5.082.563,07 |  | Ano 26 | 5.465.129,33 |
| Ano 7 | 4.738.256,01 |  | Ano 17 | 5.120.863,19 |  | Ano 27 | 5.503.455,71 |
| Ano 8 | 4.776.491,98 |  | Ano 18 | 5.159.081,53 |  | Ano 28 | 5.541.669,82 |
| Ano 9 | 4.814.789,81 |  | Ano 19 | 5.197.318,29 |  | Ano 29 | 5.579.954,72 |
| Ano 10 | 4.853.032,18 |  | Ano 20 | 5.235.568,98 |  | Ano 30 | 5.618.213,43 |

- Os valores expressos acima referem-se aos valores totais de cada ano;

- Com base no valor de contraprestação do Ano 1, foi projetado um aumento de 10% a.a. nos anos 2 e 3 da CONCESSÃO;

- Para os anos seguintes da CONCESSÃO aplicou-se o crescimento populacional sobre o valor do ano anterior.

# Diretrizes gerais para elaboração do PLANO DE NEGÓCIOS

    - O PLANO DE NEGÓCIOS a ser elaborado é de exclusiva responsabilidade da LICITANTE e deverá ser consistente com a PROPOSTA ECONÔMICA, e suficientemente claro quanto às diretrizes adotadas.

    - O PLANO DE NEGÓCIOS deverá ser apresentado impresso, com todas as folhas numeradas e rubricadas, em ordem sequencial crescente a partir de 1 (um).

    - As planilhas financeiras incluídas no PLANO DE NEGÓCIOS deverão ser fornecidas em arquivos em meio magnético, gravados em arquivos padrão PDF (Adobe Acrobat) e em planilha eletrônica editável e compatível com Microsoft Excel, incluindo sua formulação matemática, vínculos e macros de forma aberta, passível de verificação, mediante a apresentação de todos os dados, fórmulas e cálculos realizados que resultaram no fluxo de caixa das projeções financeiras, para possibilitar a análise e a consistência dos cálculos.

    - O modelo da planilha financeira a ser preenchido mencionado no item acima foi veiculado pelo APÊNDICE B, modelo em Excel.

    - A LICITANTE não deve alterar as células já preenchidas no modelo em Excel, pois trata-se de premissas fixas que devem ser consideradas por todas as LICITANTES.

    - Ocorrendo divergência entre valores indicados na planilha impressa e aqueles constantes da planilha em meio magnético, prevalecerão aqueles da planilha impressa.

    - Deverão ser observados os princípios fundamentais de contabilidade aceitos no Brasil e submetidos ao regime da Lei nº 6.404/1976 e alterações, especialmente as introduzidas pela Lei Federal nº 11.638/2007, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade convergidas às normas internacionais, mediante a aplicação das International Financial Reporting Standards – IFRS, além das disposições da legislação fiscal vigente, incluindo as instruções normativas SRF nº 162, de 31/12/1998 e nº 130, de 10/11/1999, referentes à amortização e depreciação dos investimentos.

    - O PLANO DE NEGÓCIOS deverá ser apresentado em milhares de Reais (R$1.000), com periodicidade mínima anual e todos os valores constantes deverão estar expressos na data-base de referência do estudo, ou seja, março/2023.

    - A LICITANTE deverá realizar as projeções em moeda constante (não considerar a inflação).

    - O PLANO DE NEGÓCIOS deverá incluir, mas não se limitar, às seguintes informações para análise econômico-financeira:

- Projeção dos Custos e Despesas Operacionais (OPEX):

  - Em periodicidade anual e o total para os 30 anos de CONCESSÃO;

  - Segregados por categorias ou grupos de serviços, conforme indicados no item 3.5.11;

  - Expressos em valores nominais;

  - Em concordância com a PROPOSTA TÉCNICA.

- Projeção de Investimentos (CAPEX):

  - Em periodicidade anual e o total para os 30 anos de CONCESSÃO;

  - Segregados por categorias ou tipos de investimentos e reinvestimentos, ou grupos de serviços, conforme indicados no item 3.5.12;

  - Expressos em valores nominais;

  - Em concordância com a PROPOSTA TÉCNICA.

- Projeção de Receitas:

  - Em periodicidade anual e o total para os 30 anos de CONCESSÃO;

  - Segregadas por tipo de receita;

  - Expressas em valores nominais;

- Plano de garantias e seguros

  - Detalhar as garantias e seguros contratados para atender às exigências contratuais, com a indicação das condições e características de cada produto e custos.

- Projeção de tributos:

  - Imposto de renda e CSLL Operacional;

  - Em periodicidade anual, para os 30 anos de concessão;

  - Expresso em valores nominais;

  - A LICITANTE deverá informar e detalhar os tributos que incidirão sobre o lucro, seu regime de tributação, base de cálculo e alíquotas.

- Projeção do Fluxo de Caixa:

  - Em periodicidade anual, para os 30 anos de CONCESSÃO;

  - Expresso em valores nominais;

  - Com detalhamento do Fluxo de Caixa do Projeto;

  - Indicação da Taxa Interna de Retorno do Projeto e da Taxa Interna de Retorno do Acionista;

- Taxa regulatória da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS) como referência.

    - As categorias de OPEX, com as informações referentes aos Custos e Despesas Operacionais previstos, devem ser apresentadas, para cada ano do CONTRATO, no mínimo, pelas categorias apresentadas a seguir:

- Serviços de coleta e MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS:

  - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMUNS;

  - COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS;

  - Coleta Programada de RESÍDUOS VOLUMOSOS;

  - COLETA DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE;

  - Operação e manutenção de ECOPONTOS.

  - DESTINAÇÃO FINAL;

- Serviços de LIMPEZA URBANA:

  - Varrição manual de vias e logradouros públicos;

  - Serviços gerais.

- Educação Ambiental

- Serviços comerciais de relação com USUÁRIO e cobrança

    - As categorias de CAPEX, ou seja, os desembolsos com investimentos previstos, devem ser apresentadas, para cada ano do CONTRATO, se houver, pelas categorias apresentadas a seguir:

- Serviços de coleta e MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS:

  - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMUNS;

  - COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS;

  - Coleta Programada de RESÍDUOS VOLUMOSOS;

  - COLETA DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE;

  - Operação e manutenção de ECOPONTOS.

  - DESTINAÇÃO FINAL;

- Serviços de LIMPEZA URBANA:

  - Varrição manual de vias e logradouros públicos;

  - Serviços gerais.

- Educação Ambiental

- Serviços comerciais de relação com USUÁRIO e cobrança

      - Para os INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS, deverão ser apresentadas, para cada ano do CONTRATO, as categorias de CAPEX, conforme proposta da LICITANTE.

    - O PLANO DE NEGÓCIOS deverá considerar o cronograma de investimentos e serviços constante no ANEXO A - CADERNO DE ENCARGOS.

- COMPOSIÇÃO DA NOTA DA PROPOSTA ECONÔMICA

  - Às PROPOSTAS ECONÔMICAS das LICITANTES serão atribuídos até 100 (cem) pontos para composição da nota, conforme os critérios e parâmetros contidos neste ANEXO.

  - A Nota da PROPOSTA ECONÔMICA (NPE) será calculada por meio da seguinte fórmula:

NPE = 1 – MD x 100

1 – DL

Onde:

NPE* = Nota da PROPOSTA ECONÔMICA;

MD = Maior DESCONTO ofertado dentre as LICITANTES;

DL = DESCONTO ofertado pela LICITANTE.

*A NPE deverá conter no máximo 3 (três) casas após a vírgula sem arredondamento.